附件1

梁平区2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金及项目计划表（区级相关部门）

| 序号 | 主管部门 | 项目名称 | 建设任务 | 绩效目标 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金计划（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小计 | 市级资金 | 区级资金 | 备注 |
| 1 | 区乡村振兴局 | 梁平区2022年农村厕所改造补助项目 | 改造农村户厕1000户。 | 改造农村户厕1000户。引导农民群众养成良好卫生习惯，不断提升农民群众生活品质，增强农民群众获得感幸福感。 | 200 | 0 | 200 |  |
| 2 |  | 梁平区2022年乡村治理积分制项目 | 在全区160个行政村（含涉农社区）开展乡村治理积分制。 | 深化推广运用乡村治理积分制，实现纷繁复杂村级事务的标准化、具体化，让乡村治理工作可量化、有抓手，推动信用体系建设，激发群众内生动力。 | 48 | 0 | 48 |  |
| 3 |  | 梁平区2022年脱贫人口跨省就业补助项目 | 对全区2022年跨省外出务工人员1000人进行交通补助。 | 对1000名跨省外出务工人员进行交通补贴，提高外出务工积极性，增加务工收入。 | 25 | 25 | 0 | 追加 |
| 4 |  | 项目管理费 | 项目管理费主要用于项目监管、项目验收、资金项目相关培训、项目档案整理等相关支出。 | 确保扶贫项目建设管理按时保质完成 | 50.9025 | 22 | 28.9025 | 追加 |
| 5 | 梁平区水利局 | 梁平区2022年梁山街道、金带街道等抗旱应急供水工程 | 在梁山街道东山村新建一口25m3的蓄水池，铺设管网4.4km，更换变频增压设备一台；金带街道滑石村新建100m3、24m3蓄水池各一口、简易滤池两座、新建饮水管道14km；金带街道金城村安装管道2.3 km等。 | 可巩固提升梁山街道东山村、金带街道滑石村、金城村等200人（其中脱贫户2户2人）饮水安全。 | 55 | 55 | 0 |  |
| 6 |  | 梁平区2022年双桂街道牛头村、凉水村等抗旱应急供水工程 | 在凉水村安装供水管道3km；在牛头村新建加压泵房一座，铺设供水管网5.9km；在千明村铺设供水管道17.5km等。 | 可巩固提升双桂街道牛头村、凉水村、千明村等337人（其中脱贫户6户15人）饮水安全。 | 45 | 45 | 0 |  |
| 7 |  | 梁平区2022年屏锦镇、聚奎镇等抗旱应急供水工程 | 在屏锦镇柏树村新建一口30m3的蓄水池，在屏锦镇柏树村、竹海村、聚奎镇青龙村、海丰村、礼让镇老鹰村、云龙镇红旗村、竹山镇竹丰社区等9个村新建供水管道18.35km，安胜镇高峰水厂更换滤料8.5 m3。 | 可巩固提升屏锦镇柏树村、屏锦镇竹海村、聚奎镇青龙村等1728人（其中脱贫户13户36人）饮水安全。 | 48 | 48 | 0 |  |
| 8 |  | 梁平区2022年屏锦镇笋沟村、龙溪村等抗旱应急供水工程 | 在屏锦镇笋沟村新建24 m3、100m3的蓄水池各一口；在龙溪村新建引水管道0.8km；七桥村蓄水池树脂瓦15m2，回龙镇杨柳社区管网延伸1km等；虎城镇河口村、砂石村、聂家村等管网延伸4.5km，河口村新增变频加压设备一套。 | 可巩固提升屏锦镇笋沟村、龙溪村、虎城镇河口村、砂石村等254人（其中脱贫户2户3人）饮水安全。 | 27 | 27 | 0 |  |
| 9 |  | 梁平区2022年农村供水保障工程（合兴街道） | 合兴街道大梨村整治山坪塘一口，铺设供水管道11.4km等。 | 可巩固提升合兴街道大梨村等1352人（其中脱贫户21户28人）饮水安全。 | 25 | 25 | 0 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 523.9025 | 247 | 276.9025 |  |

附件2

梁平区2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金及项目计划表

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 进度安排 | 实施单位 |  | 建设任务 | 绩效目标 | 投资计划（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 实施和完工年度 | 主管部门 | 业主单位 |  |  | 小计 | 市级资金 | 区级资金 |
| 1 | 竹山镇猎神村2022年高山大米仓储项目 | 产业发展 | 新建 | 竹山镇猎神村 | 2022 | 梁平区乡村振兴局 | 竹山镇人民政府 | 利用村集体闲置农房一处，新建面积约150平方米仓库一栋，对本地种植的高山晚熟大米进行存储、包装等。 | 利用村集体闲置农房一处，新建面积约150平方米仓库一栋，对本地种植的高山晚熟大米进行存储、包装等。增加猎神村400人（其中脱贫人口10人）的农产品销售、务工等收入人均100元。 | 40 | 40 |  |
| 2 | 梁平区星桥镇高都村2022年必要的照明设施安装项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 星桥镇高都村 | 2022 | 梁平区乡村振兴局 | 星桥镇人民政府 | 1.安装必要的户用照明设施470盏； 2.安装必要的公共照明设施30盏。 | 项目实施可使村民增加幸福感，方便村民出行，感受到新能源带来的便利。受益总人口2000人，其中脱贫人口100人。 | 20 |  | 20 |
| 3 | 袁驿镇2022年邵兴村产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 邵兴村 | 2022 | 梁平区乡村振兴局 | 袁驿镇人民政府 | 新建产业路约1.5公里，厚0.2米（含基础开挖、泥结石路面铺设）。 | 产业路1.5公里，项目实施可进一步带动村庄交旅农融合产业发展，发展壮大村集体经济，改善邵兴村120户500人（其中脱贫人口12户36人）的生产条件，减少生产作业成本。 | 20 | 20 |  |
| 4 | 梁平区复平镇小山社区2022年第二批黄精产业发展项目 | 产业发展 | 新建 | 小山社区 | 2022 | 梁平区乡村振兴局 | 复平镇人民政府 | 发展黄精20亩。 | 项目实施可进一步带动小山社区产业，发展壮大村集体经济，吸纳脱贫人口务工≥10人。 受益总人口1620人，其中脱贫户126人。 | 11 | 11 |  |
| 5 | 复平镇小山社区2022年黄精产业路堡坎建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 小山社区 | 2022 | 梁平区乡村振兴局 | 复平镇人民政府 | 新建堡坎160米，200m³；10个沉沙井；水沟盖板10m，垃圾桶地点硬化1.6m³ | 带动小山社区产业发展，减少生产作业成本，方便小山社区黄精产业生产发展及解决产业运输难的问题。 | 9 | 9 |  |
| 6 | 云龙镇龙溪社区2022年油茶基地基础配套项目 | 乡村建设行动 | 改建 | 龙溪社区 | 2022 | 梁平区乡村振兴局 | 云龙镇人民政府 | 在龙溪社区油茶基地及周边安装必要的照明设施117盏，修复、搬迁并安装原有车行路灯20盏。 | 带动龙溪社区产业发展，方便群众出行，受益人口3000余人。 | 20 | 20 |  |
| 7 | 梁平区屏锦镇2022年桂湾村春见产业管护项目 | 产业发展 | 新建 | 桂湾村 | 2022 | 梁平区乡村振兴局 | 屏锦镇人民政府 | 对桂湾村股联社春见产业100亩果园实施日常化管护，具体包括除草、施肥（有机肥改善土质）、病虫害防治等。 | 通过加强管护，使春见果园更加规范化，增强果树长势，提高挂果率，增加收入。 | 10 | 10 |  |
| 8 | 梁平区2022年屏锦镇明月村农村饮水巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 新建 | 明月村 | 2022 | 梁平区乡村振兴局 | 屏锦镇人民政府 | 架设电力电缆600米，用于解决饮水。 | 架设电力电缆约600米，项目实施可改善明月村1、2、3组268户750余人（其中脱贫人口10户55人）的季节性缺水问题。 | 20 | 20 |  |
| 9 | 2022年梁平区仁贤街道消费扶贫产品推介活动项目 | 产业发展 | 新建 | 仁贤街道 | 2022 | 梁平区乡村振兴局 | 仁贤街道办事处 | 在夏季、冬季分别开展消费扶贫产品推介活动，进行活动宣传策划，租赁LED屏幕1套、音响1套、灯光1套、展示台即相关配套设施1套，吸引周边群众到仁贤消费，促进仁贤发展，增加群众收入。 | 带动仁贤消费扶贫产品销售，吸引周边群众到仁贤消费，促进仁贤旅游业发展，增加1850人收入，通过务工方式带动脱贫人口15人增加工资性收入200元/人/年。 | 20 |  | 20 |
| 10 | 大观镇千福社区2022年产业基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 改建 | 千福社区 | 2022 | 梁平区乡村振兴局 | 大观镇人民政府 | 1.整治灌溉水池1个，3840立方米；2.新建产业便道2400米，宽1.5米，厚0.1米；3.新建产业路250米，宽3米，厚0.2米。 | 项目实施可带动千福社区李子产业发展，减少生产作业成本，方便群众出行，受益总人口150余人（其中脱贫户2户4人），受益对象满意度100%。 | 50 | 50 |  |
| 11 | 梁平区蟠龙镇老林村蔬菜种植基地配套设施建设项目 | 产业发展 | 新建 | 老林村 | 2022 | 梁平区乡村振兴局 | 蟠龙镇人民政府 | 硬化灌溉用水山坪塘护坡和塘底7800m2，厚0.1m。 | 项目实施促进老林村蔬菜种植产业发展，减少生产成本，增加村民收入，受益总人口数58人，其中脱贫人口15人，受益群众满意度达95%以上。 | 35 | 35 |  |
| 12 | 2022年梁平区曲水镇李果老品牌推广项目 | 产业发展 | 新建 | 曲水镇 | 2022 | 梁平区乡村振兴局 | 曲水镇人民政府 | 1.开展曲水镇李子品牌“李果老”推介活动；2.聘请专业合作社对李子种植户进行技能培训8场；3.制作李子包装套盒7000套，套盒里面包括冰袋、保鲜吸水纸、气泡垫子等。 | 对李果老品牌进行推广，项目实施可提升曲水镇李子品牌效应，带动曲水镇李子产业提质增收和农户参与，受益人口1000人（其中脱贫人口100人）。受益群众满意度达95%以上。 | 15 |  | 15 |
| 13 | 福禄镇四安村2022年一站式综合服务体 | 乡村建设行动 | 新建 | 四安村 | 2022 | 梁平区乡村振兴局 | 福禄镇人民政府 | 新建一站式综合服务体（含电商服务点及相关配套设施等），总建筑面积约90㎡。 | 一站式综合服务体使村民办事更加便捷，电商服务方便村民销售购买农产品及生活用品，提高村民生活质量，提升村民生活水平。受益群众1368人，其中脱贫户146人。 | 30 |  | 30 |
| 14 | 梁平区明达镇2022年龙马村油茶产业管护及补苗项目 | 产业发展 | 改扩建 | 龙马村 | 2022 | 梁平区乡村振兴局 | 明达镇人民政府 | 对明达镇龙马村430亩油茶产业进行管护；（含复合肥，补种油茶苗）。 | 项目实施后可进一步带动龙马村油茶产业发展，吸纳脱贫人员务工≥5人，可直接增加284户农户收入。 | 21 | 21 |  |
| 15 | 梁平区安胜镇2022年防返贫突出个性化困难项目 | 巩固三保障成果 | 新建 | 安胜镇 | 2022 | 梁平区乡村振兴局 | 安胜镇人民政府 | 给予有个性化困难脱贫户14人、农村低保户1人资金补助，对全镇有因病因灾等个性化困难的脱贫户、低保户进行因户施策，帮助其解决突出困难。 | 进一步解决有个性化困难脱贫户14人、农村低保户1人的“两不愁、三保障”问题，让脱贫户直接受益，改善生活条件，减轻实际负担，群众满意度达95%以上。 | 14.1 |  | 14.1 |
| 16 | 梁平区安胜镇2022年农村户厕改造项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 安胜镇 | 2022 | 梁平区乡村振兴局 | 安胜镇人民政府 | 1. 农村户厕改造37户，（含蹲便器、水箱、洗手盆、地漏安装、三格式化粪池修建、化粪池盖板更换、导气管安装等。2.沟渠清淤2300米（含垃圾清运等）。 | 进一步解决37户农户的户厕改造问题，沟渠清淤2300米，改善生活条件，群众满意度达95%以上。 | 5.9 |  | 5.9 |
| 17 | 梁平区安胜镇2022年人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 安胜镇 | 2022 | 梁平区乡村振兴局 | 安胜镇人民政府 | 对龙印村碗米民宿周边5户进行人居环境整治，预计建设任务为：水池清淤205平方米，田间排水波纹管（φ200）12米，红砖砌筑18.43立方米，PVC污水管（φ200）80米，砖砌检查井2座，沟槽挖方21立方米，混凝土路面和条石道路破碎及恢复36平方米，化粪池清理1项，塑料承重井盖4个,新建公厕1座（3m*3m*3.1m)，新建化粪池1个等。 | 通过人居环境整治，可改善5户农户及周边的人居环境和生活条件，受益对象满意度达95%以上。 | 15 |  | 15 |
| 18 | 荫平镇太平社区2022年共享采摘乐建设项目 | 产业发展 | 新建 | 荫平镇太平社区 | 2022 | 梁平区乡村振兴局 | 荫平镇人民政府 | 利用龙溪河服务区南区旁相对平整土地发展约100亩现代设施农业，培育蔬菜水果采摘项目。 | 发展100亩现代设施农业，提高太平社区村集体经济组织及周边农户收入，带动龙溪河服务区周边旅游、餐饮等产业。项目群众满意度达95%以上。 | 280 |  | 280 |
| 19 | 荫平镇太平社区2022年特色农家小院建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 荫平镇太平社区 | 2022 | 梁平区乡村振兴局 | 荫平镇人民政府 | 对龙溪河服务区周边人居环境进行全面整治。包括170余户人居环境整治、改造周边道路约1公里、新建2处特色农家小院合计约400平米。 | 提升人居环境，新建特色农家小院，促进农旅融合，约450户受益，达95%以上。 | 200 |  | 200 |
| 20 | 荫平镇太平社区2022年“千户共育”产业项目 | 产业发展 | 新建 | 荫平镇太平社区 | 2022 | 梁平区乡村振兴局 | 荫平镇人民政府 | 利用龙溪河服务区周边240余户农户自有园林发展庭院经济，种植蟠桃、蜂糖李、明日见等高产水果园林，400余亩。 | 利用农户自有园林发展龙溪河服务区周边水果产业，提高太平社区村集体经济收入及相关受益农户收入，带动龙溪河服务区周边旅游、餐饮等产业。项目群众满意度达95%以上。 | 220 | 220 |  |
| 21 | 荫平镇太平社区2022年综合服务站建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 荫平镇太平社区 | 2022 | 梁平区乡村振兴局 | 荫平镇人民政府 | 利用闲置宅基地建设太平社区综合服务站并配套相应设施，内设电商销售点、乡村治理厅、共同富裕项目展示等功能。建成面积约1300平米，含管理用房改造、农产品储存设备、电商销售设施等。 | 项目建成后用于电商销售、农产品展示展销、、产品储存、物流配送、乡村治理模式展示等，促进荫平镇产业发展。受益群众满意度达95%以上。 | 200 |  | 200 |
| 22 | 荫平镇太平社区2022年千亩油菜基地建设项目 | 产业发展 | 新建 | 荫平镇太平社区 | 2022 | 梁平区乡村振兴局 | 荫平镇人民政府 | 利用龙溪河服务区周边冬闲田，种植约100亩油菜，促进粮食三增（增面、增产、增收）。 | 利用龙溪河服务区周边冬闲田，种植100亩油菜，促进粮食三增（增面、增产、增收）。项目约500人受益，群众满意度达95%以上 | 50 | 50 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1306 | 506 | 800 |

附件3

梁平区2022年区级个性化帮扶项目衔接资金安排表

| 序号 | 单位 | 区级衔接资金（万元） | 序号 | 单位 | 区级衔接资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梁山街道 | 28 | 18 | 荫平镇 | 10 |
| 2 | 双桂街道 | 14 | 19 | 云龙镇 | 18 |
| 3 | 蟠龙镇 | 18 | 20 | 和林镇 | 15 |
| 4 | 星桥镇 | 6 | 21 | 铁门乡 | 5 |
| 5 | 合兴街道 | 10 | 22 | 袁驿镇 | 15 |
| 6 | 复平镇 | 8 | 23 | 碧山镇 | 12 |
| 7 | 安胜镇 | 8 | 24 | 虎城镇 | 14 |
| 8 | 仁贤街道 | 14 | 25 | 龙胜乡 | 3 |
| 9 | 金带街道 | 8 | 26 | 竹山镇 | 7 |
| 10 | 聚奎镇 | 24 | 27 | 七星镇 | 4 |
| 11 | 礼让镇 | 10 | 28 | 福禄镇 | 10 |
| 12 | 明达镇 | 18 | 29 | 曲水镇 | 6 |
| 13 | 龙门镇 | 18 | 30 | 石安镇 | 8 |
| 14 | 新盛镇 | 15 | 31 | 柏家镇 | 8 |
| 15 | 文化镇 | 12 | 32 | 紫照镇 | 7 |
| 16 | 屏锦镇 | 25 | 33 | 大观镇 | 7 |
| 17 | 回龙镇 | 15 |  |  |  |
| 合计 | 400 |  |  |  |  |