梁平发改发〔2023〕204号

重庆市梁平区发展和改革委员会

关于梁平区金带片区双桂旅游景区互通工程（金带互通）项目概算的批复

重庆梁平交通开发建设有限公司：

你单位《关于申请梁平区金带片区双桂旅游景区互通工程（金带互通）项目投资概算的函》（梁平交通函〔2023〕17号）收悉。经研究，同意该项目概算，并将有关事项批复如下：

一、项目名称：梁平区金带片区双桂旅游景区互通工程（金带互通)。

二、项目法人: 重庆梁平交通建设开发有限公司。

三、项目代码：2210-500155-04-01-300602。

四、建设周期：24个月

五、建设地点：金带街道

六、项目建设规模和主要建设内容：建设规模及技术标准：项目位于沪蓉高速公路仁和枢纽立交西南方向金带镇南侧，为高速公路下道立交，下道后与都梁大道相接。采用单喇叭A型（匝道上跨高速）互通立交，匝道长度共计4.675km，互通区内匝道设计速度40km/h，单车道匝道宽度 9m，双车道匝道宽度10.5m，互通区以外为双向 4 车道匝道，设计速度60km/h，路基宽度27米。互通区内匝道与高速公路之间设置加速车道、减速车道、渐变段、辅助车道，长度合计1.815km。共设桥梁 4 座， 汽车天桥1座，收费站 1 处（规模为 6 入 6 出）以及其他构造物工程等。设计荷载采用公路-I级，采用沥青混凝土路面。主要工程内容为：路基工程、路面工程、桥梁工程、绿化工程及收费站附属工程等。

七、总投资及资金来源：概算总投资为50582.46万元，其中工程费29749.21万元，土地使用及拆迁补偿费13345.29万元，工程建设其他费用3511.23万元，基本预备费2330.29万元，建设期贷款利息1646.44万元。资金来源为争取政策性资金及业主自筹。

八、招标事项：本项目的招标范围为工程勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。根据《必须招标的工程项目规定》（国家发改委第16号令）规定的招标规模标准，限额以上实行公开招标，限额以下按有关规定执行。涉及政府采购的，按照政府采购法律法规规定执行。招标组织形式为委托招标，招标公告在指定媒体公开发布。

接此批复后，请你单位按照批准的建设规模和标准实施建设，确保不突破核定的概算总投资。同时加强对预算的审核，严格控制投资。切实加强工程建设管理，精心组织施工，做到质量、进度、投资三控制，确保工程尽快建成投入使用。

附件：梁平区金带片区双桂旅游景区互通工程（金带互通）

项目投资概算核定表

重庆市梁平区发展和改革委员会

2023年4月17日

附件

梁平区金带片区双桂旅游景区互通工程

（金带互通）项目投资概算核定表

| 序号 | 工程或费用名称 | 概算金额(万元) |
| --- | --- | --- |
| 一 | 第一部分 建筑安装工程费 | 29749.21 |
| 1 | 临时工程 | 579.02 |
| 2 | 交叉工程 | 24321.36 |
| 2.1 | 主线工程 | 2310.00 |
| 2.2 | 匝道工程 | 22011.36 |
| 3 | 交通工程及沿线设施 | 3386.71 |
| 4 | 绿化及环境保护工程 | 435.48 |
| 5 | 其他工程 | 29.64 |
| 6 | 专项费用 | 997.00 |
| 6.1 | 施工场地建设费 | 557.35 |
| 6.2 | 安全生产费 | 439.64 |
| 二 | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 13345.29 |
| 1 | 永久占地 | 8058.42 |
| 2 | 临时用地 | 260.15 |
| 3 | 地上构（附）着物拆迁补偿 | 5026.72 |
| 三 | 第三部分 工程建设其他费用 | 3511.23 |
| 1 | 建设项目管理费 | 1303.87 |
| 1.1 | 建设单位（业主）管理费 | 662.01 |
| 1.2 | 建设项目信息化费 | 77.46 |
| 1.3 | 工程监理费 | 532.37 |
| 1.4 | 设计文件审查费 | 19.42 |
| 1.5 | 竣（交）工验收试验检测费 | 12.61 |
| 2 | 建设项目前期工作费 | 668.06 |
| 2.1 | 建设项目前期工作费（可研编制费、勘察设计费、设计、监理、施工招标文件及招标标底或造价控制值文件编制费） | 668.06 |
| 3 | 专项评价（估）费 | 55.00 |
| 3.1 | 环境影响评价费 | 20.00 |
| 3.2 | 水土保持方案编制费 | 20.00 |
| 3.3 | 使用林地可研编制费 | 5.00 |
| 3.4 | 用地预审报告编制费 | 5.00 |
| 3.5 | 社会风险评估费 | 5.00 |
| 4 | 联合试运转费 | 10.94 |
| 5 | 生产准备费 | 8.28 |
| 5.1 | 办公和生活用家具购置费 | 8.28 |
| 6 | 工程保通管理费 | 1350.00 |
| 6.1 | 下穿渝万铁路保通管理费 | 450.00 |
| 6.2 | 与张南高速公路相交保通管理费 | 450.00 |
| 6.3 | 与沪蓉高速公路相交保通管理费 | 450.00 |
| 7 | 工程保险费 | 115.08 |
| 四 | 预备费 | 2330.29 |
| 1 | 基本预备费 | 2330.29 |
| 五 | 第一、二、三、四部分 费用合计 | 48936.02 |
| 六 | 建设期贷款利息 | 1,646.44 |
| 七 | 概算总金额 | 50582.46 |

重庆市梁平区发展和改革委员会办公室        2023年4月17日印发