梁平发改发〔2023〕270号

重庆市梁平区发展和改革委员会

关于梁平区蟠龙完小康养服务中心改扩建工程立项的批复

重庆明月山旅游发展（集团）有限公司:

你单位《关于蟠龙完小康养服务中心改建工程立项的函》（旅发集团函〔2023〕16号）文件及附件收悉，同意该项目立项，现批复如下：

一、项目名称及代码：梁平区蟠龙完小康养服务中心改扩建工程（2305-500155-04-01-527512）。

二、项目法人：重庆市梁平区生命文化服务有限公司。

三、建设地址：梁平区蟠龙镇蟠龙完小。

四、建设周期：6个月。

五、建设规模及主要建设内容：总建筑面积约1470平方米（其中新建功能用房150平方米，改建1320平方米）；主要建设内容包含土建、装饰装修工程，消防安全工程，购置无障碍担架电梯1部及康复护理、适老化设施设备等。

六、总投资及资金来源：总投资约550万元，资金来源为争取上级补助资金及项目法人自筹。

接此批复后，请抓紧办理项目相关行政审批手续，落实建设条件，严格资金管理，加快项目建设，强化项目质量，确保项目按期建成投用。

重庆市梁平区发展和改革委员会

2023年5月29日

重庆市梁平区发展和改革委员会办公室 　     2023年5月24日印发