梁平发改发〔2023〕286号

重庆市梁平区发展和改革委员会

关于重庆市梁平区蟠龙镇窄垭口旅游公路

交通安全隐患治理工程立项的批复

重庆市梁平区交通局：

你单位《关于申请重庆市梁平区蟠龙镇窄垭口旅游公路交通安全隐患治理工程立项的函》（梁平交通函〔2023〕40号）文件收悉。经研究，同意该项目立项，并将有关事项批复如下：

一、项目名称：重庆市梁平区蟠龙镇窄垭口旅游公路交通安全隐患治理工程；

二、项目法人：重庆市梁平区交通建设服务中心；

三、建设地点：梁平区蟠龙镇；

四、建设性质：改建；

五、建设期限：1个月；

六、项目建设规模及内容：在路基外侧布设13根圆形抗滑桩，桩径1.5m，桩中心间距5m，通过地勘钻孔设计桩长15m，桩长11米至15米不等，嵌入稳定基岩不小于1/3桩长；桩间设置挡土板，板厚25cm。建设内容为路基工程、路面工程及临时工程工作内容；

七、总投资及资金来源：本项目总投资约181万元，资金来源为补助资金。

请接此批复后，认真开展前期工作，尽快开工建设。

重庆市梁平区发展和改革委员会

2023年5月31日

重庆市梁平区发展和改革委员会办公室  　    2023年5月31日印发