## 重庆市梁平区2022年度电信普遍服务项目实施清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **区县** | **乡镇** | **行政村** | **行政村编码** | **站名** | **站址** | **开工时间** | **完工时间** | **类型（4G基站/5G基站）** | **实施企业** | **初验结果** | **备注** |
| 1 | 梁平区 | 和林镇 | 和林村 | 500155113200 | 梁平和林镇和林村7组普服-ZFH | 重庆市梁平区和林镇和林村7组 | 2023.2.18 | 2023.2.22 | **4G基站** | 重庆移动 | 通过 |  |
| 2 | 梁平区 | 云龙镇 | 同心社区 | 500155103003 | 梁平云龙镇同心社区1组普服-ZFH | 重庆市梁平区云龙镇同心社区1组 | 2022.12.21 | 2022.12.29 | **4G基站** | 重庆移动 | 通过 |  |
| 3 | 梁平区 | 和林镇 | 大冲村 | 500155113205 | 梁平和林镇大冲村5组普服-ZFH | 重庆市梁平区和林镇大冲村5组 | 2023.2.18 | 2023.2.23 | **4G基站** | 重庆移动 | 通过 |  |
| 4 | 梁平区 | 云龙镇 | 护云社区 | 500155103004 | 梁平云龙镇护云村5组普服-ZFH | 重庆市梁平区云龙镇护云社区5组 | 2022.12.20 | 2022.12.23 | **4G基站** | 重庆移动 | 通过 |  |
| 5 | 梁平区 | 龙胜乡 | 新口村 | 500155202204 | 梁平龙胜乡新口村3组普服-ZFH | 重庆市梁平区龙胜乡新口村4组 | 2023.2.15 | 2023.2.24 | **4G基站** | 重庆移动 | 通过 |  |
| 6 | 梁平区 | 新盛镇 | 万炉村 | 500155107203 | 梁平新盛镇万炉村3组普服-ZFH | 重庆市梁平区新盛镇万炉村3组 | 2022.11.3 | 2023.2.19 | **4G基站** | 重庆移动 | 通过 |  |
| 7 | 梁平区 | 新盛镇 | 银新村 | 500155107206 | 梁平新盛镇银新村7组普服-ZFH | 重庆市梁平区新盛镇银杏村7组 | 2022.11.3 | 2022.12.28 | **4G基站** | 重庆移动 | 通过 |  |
| 8 | 梁平区 | 双桂街道办事处 | 安宁村 | 500155002217 | 梁平安宁村2组普服-ZFH | 重庆市梁平区双桂街道陈家院子 | 2023.2.18 | 2023.2.22 | **4G基站** | 重庆移动 | 通过 |  |
| 9 | 梁平区 | 屏锦镇 | 明月村 | 500155104211 | 梁平屏锦明月山风景区普服-ZFH | 重庆市梁平区屏锦镇明月村明月山风景区 | 2022.12.8 | 2023.1.4 | **4G基站** | 重庆移动 | 通过 |  |
| 10 | 梁平区 | 仁贤街道 | 白鹤村 | 500155003202 | 梁平仁贤镇白鹤村6组普服-ZFH | 重庆市梁平区仁贤街道白鹤村6组 | 2022.11.9 | 2023.2.19 | **4G基站** | 重庆移动 | 通过 |  |
| 11 | 梁平区 | 石安镇 | 莲花村 | 500155121207 | 梁平石安镇莲花村7组普服-ZFH | 重庆市梁平区石安镇莲花村7组 | 2022.12.30 | 2023.1.10 | **4G基站** | 重庆移动 | 通过 |  |
| 12 | 梁平区 | 大观镇 | 梅花村 | 500155123203 | 梁平大观镇梅花村6组二环路普服-ZFH | 重庆市梁平区大观镇梅花村6组 | 2023.2.19 | 2023.2.24 | **4G基站** | 重庆移动 | 通过 |  |
| 13 | 梁平区 | 合兴街道 | 天龙村 | 500155005204 | 梁平合兴镇天龙村5组普服-ZFH | 重庆市梁平区合兴街道天龙村5组天宝村 | 2022.11.10 | 2022.12.28 | **4G基站** | 重庆移动 | 通过 |  |
| 14 | 梁平区 | 合兴街道 | 南普村 | 500155005203 | 梁平合兴镇南普村3组普服-ZFH | 重庆市梁平区合兴街道南普村3组吴家岩 | 2022.11.11 | 2023.1.3 | **4G基站** | 重庆移动 | 通过 |  |
| 15 | 梁平区 | 合兴街道 | 龙滩村 | 500155005205 | 梁平合兴镇龙滩村3组普服-Z5H | 重庆市梁平区合兴街道龙滩村3组中国名柚园广场 | 2022.12.23 | 2022.12.29 | **5G基站** | 重庆移动 | 通过 |  |
| 16 | 梁平区 | 星桥镇 | 横山村 | 500155126205 | 梁平星桥镇横山村6组普服-ZFH | 重庆市梁平区星桥镇横山村6组宝台 | 2022.11.11 | 2023.2.14 | **4G基站** | 重庆移动 | 通过 |  |
| 17 | 梁平区 | 金带镇 | 石燕村 | 500155004208 | 梁平金带镇石燕村2组普服-ZFH | 重庆市梁平区金带街道石燕村1组 | 2023.2.17 | 2023.2.23 | **4G基站** | 重庆移动 | 通过 |  |