重庆市梁平区2023年度电信普遍服务项目实施清单

序号	区县	乡镇	行政村	行政村编码	站名	站址	开工
时间	完工
时间	类型	实施企业	初验
结果	备注
1	梁平区	袁驿镇	石榴村	500155106201	梁平袁驿石榴村5组普服-ZFH	重庆市梁平区袁驿镇石榴村5组	2023/10/19	2023/11/1	4G	重庆移动	通过
2	梁平区	龙门镇	沙井村	500155118206	梁平龙门沙井村3组普服-ZFH	重庆市梁平区龙门镇沙井村3组	2023/10/9	2023/10/28	4G	重庆移动	通过
3	梁平区	龙门镇	沙井村	500155118206	梁平龙门沙井村4组普服-ZFH	重庆市梁平区龙门镇沙井村4组	2023/10/15	2023/11/6	4G	重庆移动	通过
4	梁平区	回龙镇	红星村	500155114213	梁平回龙红星村2组普服-ZFH	重庆市梁平区回龙镇红星村2组	2023/10/13	2023/10/23	4G	重庆移动	通过
5	梁平区	虎城乡	砂石社区	500155116003	梁平虎城砂石社区7组普服-ZFH	重庆市梁平区虎城镇砂石社区7组	2023/7/24	2023/10/31	4G	重庆移动	通过
6	梁平区	石安镇	莲花村	500155121207	梁平石安莲花村1组普服-ZFH	重庆市梁平区石安镇莲花村1组	2023/8/12	2023/10/26	4G	重庆移动	通过
7	梁平区	蟠龙镇	青垭社区	500155125001	梁平蟠龙青垭社区4组普服-ZFH	重庆市梁平区蟠龙镇青垭社区4组	2023/7/24	2023/10/20	4G	重庆移动	通过
8	梁平区	云龙镇	三清村	500155103207	梁平云龙三清村5组普服-ZFH	重庆市梁平区云龙镇三清村5组	2023/8/18	2023/10/13	4G	重庆移动	通过
9	梁平区	虎城镇	楚家村	500155116214	梁平虎城楚家村5组普服-ZFH	重庆市梁平区虎城镇楚家村5组	2023/8/16	2023/11/1	4G	重庆移动	通过
10	梁平区	大观镇	大兴村	500155123205	梁平大观大兴村2组普服-ZFH	重庆市梁平区大观镇大兴村2组	2023/7/26	2023/10/13	4G	重庆移动	通过

11	梁平区	新盛镇	联盟村	500155107201	梁平新盛联盟村8组普服-ZFH	重庆市梁平区新盛镇联盟村8组	2023/10/18	2023/11/5	4G	重庆移动	通过
12	梁平区	星桥镇	高都村	500155126203	梁平星桥高都村2组普服-ZFH	重庆市梁平区星桥镇高都村2组	2023/10/16	2023/10/23	4G	重庆移动	通过
13	梁平区	铁门乡	铁门社区	500155201001	梁平铁门大白水普服-ZFH	重庆市梁平区铁门社区大白水度假村	2023/8/5	2023/11/14	4G	重庆移动	通过
14	梁平区	明达镇	坪山村	500155111202	梁平明达坪山村5组普服-ZFH	重庆市梁平区明达镇坪山村5组	2023/8/12	2023/10/21	4G	重庆移动	通过
15	梁平区	安胜镇	高峰村	500155128202	梁平安胜高峰村6组普服-ZFH	重庆市梁平区安胜镇高峰村6组	2023/7/26	2023/10/13	4G	重庆移动	通过
16	梁平区	柏家镇	伍通村	500155122205	梁平柏家伍通村2组普服-ZFH	重庆市梁平区柏家镇伍通村2组	2023/7/28	2023/10/13	4G	重庆移动	通过
17	梁平区	碧山镇	碧山村	500155115202	梁平碧山镇碧山村5组普服-ZFH	重庆市梁平区碧山镇碧山村5组	2023/8/10	2023/10/13	4G	重庆移动	通过
18	梁平区	大观镇	大观村	500155123208	梁平大观镇大观村2组-ZFH	重庆市梁平区大观镇大观村2组	2023/7/28	2023/10/18	4G	重庆移动	通过
19	梁平区	紫照乡	桂香村	500155130200	梁平紫照桂香村5组普服-ZFH	重庆市梁平区紫照乡桂香村5组	2023/8/19	2023/10/18	4G	重庆移动	通过
20	梁平区	合兴街道	石桥社区	500155005001	梁平合兴街道石桥社区8组普服-ZFH	重庆市梁平区合兴街道石桥社区8组	2023/7/25	2023/10/21	4G	重庆移动	通过
21	梁平区	复平镇	安平村	500155129202	梁平复平安平村5组普服-ZFH	重庆市梁平区复平乡安平村5组	2023/7/28	2023/10/21	4G	重庆移动	通过

22	梁平区	蟠龙镇	扈槽村	500155125207	梁平蟠龙露营基地普服-ZFH	重庆市梁平区蟠龙镇露营基地	2023/10/14	2023/10/19	4G	重庆移动	通过
23	梁平区	七星镇	马梁村	500155117200	梁平七星马梁村2组普服-ZFH	重庆市梁平区七星镇马梁村2组	2023/10/16	2023/10/31	4G	重庆移动	通过
24	梁平区	龙门镇	龙凤社区	500155118001	梁平龙门龙凤社区3组普服-ZFH	重庆市梁平区龙门镇龙凤社区3组	2023/10/13	2023/10/26	4G	重庆移动	通过
25	梁平区	礼让镇	玉石村	500155102205	梁平礼让玉石村普服-ZFH	重庆市梁平区礼让镇玉石村6组	2023/7/25	2023/11/5	4G	重庆移动	通过
26	梁平区	大观镇	安乐社区	500155123003	梁平大观安乐社区二环路普服-ZFH	重庆市梁平区大观镇安乐社区二环路	2023/8/4	2023/10/19	4G	重庆移动	通过
27	梁平区	大观镇	大兴村	500155123205	梁平大观大兴村8组普服-ZFH	重庆市梁平区大观镇大兴村8组	2023/8/3	2023/10/13	4G	重庆移动	通过
28	梁平区	合兴街道	大梨村	500155005200	梁平合兴大梨村5组普服-ZFH	重庆市梁平区合兴街道大梨村5组	2023/8/7	2023/10/12	4G	重庆移动	通过
29	梁平区	碧山镇	清平社区	500155115002	梁平碧山清平社区8组普服-ZFH	重庆市梁平区碧山镇清平社区8组	2023/8/10	2023/10/31	4G	重庆移动	通过
30	梁平区	竹山镇	竹丰社区	500155124004	梁平竹山竹丰社区1组普服700-Z5H	重庆市梁平区竹山镇竹丰社区1组	2023/10/11	2023/12/14	5G	重庆移动	通过
31	梁平区	仁贤镇	广福村	500155003206	梁平仁贤广福村7组普服700-Z5H	重庆市梁平区仁贤镇广福村7组	2023/10/11	2023/12/14	5G	重庆移动	通过
32	梁平区	礼让镇	川西村	500155102201	梁平礼让川西渔村普服700-Z5H	重庆市梁平区礼让镇川西渔村	2023/10/9	2023/10/26	5G	重庆移动	通过