重庆市梁平区水利工程管理中心

关于2020年水利工程维修养护项目绩效

自评的报告

区财政局：

根据重庆市梁平区财政局《关于开展2020年度预算资金绩效目标自评工作的通知》（梁平财发〔2021〕253号）和《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（渝财绩〔2019〕19号）及我区《中共重庆市梁平区委重庆市梁平区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（梁平委发〔2019〕17号）文件要求，我中心高度重视，立即组织人员对我单位2020年水利工程维修养护项目进行绩效目标自评，现将绩效目标自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

- （一）上级财政资金预算和绩效目标情况。

2019年11月30日，重庆市财政局以《关于提前下达2020年水利发展资金预算的通知》（渝财农〔2019〕154号）文件，提前下达我单位2020年水利发展资金517.00万元，（其中：农村饮水工程维修养护项目278.00万元，水库及小型水利工程维修养护230万元，农田灌溉水市级样点灌区标准化设施维护9.00万元）。

绩效目标：农村饮水工程维修养护56处，水库工程维修养护12座，红光及滑石水库2个市级样点灌区标准化设施维护。

- （二）区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2019年12月30日，重庆市梁平区水利局以梁平水利发〔2019〕104号文件转下达我单位2020年水利发展资金517.00万元（其中：农村饮水工程维修养护项目278.00万元，水库及小型水利工程维修养护230万元，农田灌溉水市级样点灌区标准化设施维护9.00万元）。

绩效目标：农村饮水工程维修养护56处，水库工程维修养护12座，红光及滑石水库2个市级样点灌区标准化设施维护。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2019年12月30日，重庆市梁平区水利局以梁平水利发〔2019〕104号文件转下达我单位2020年水利发展资金517.00万元（其中：农村饮水工程维修养护项目278.00万元，水库及小型水利工程维修养护230万元，农田灌溉水市级样点灌区标准化设施维护9.00万元）。资金到位到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

截止20211年6月，全区水库及小型水利工程维修养护总投资230.00万元，投资完成率为100%。

3.项目资金管理情况分析。

资金使用严格按照上报批复和《财务管理办法》资金使用有关规定的使用范围使用“专款专用”。工程结算从严控制，工程拨款按实际工程的进度分期拨付，严把工程验收付款关，工程验收收方必须有业主、监理、施工等三方共同参加，同时邀请区水利工程建设质量管理站、财务审计科参加并经监理审核后，施工单位开具建安发票，业主施工代表及项目法人签字，分管领导审签后予以拨付，工程项目严格按规定进行审计，工程经验收合格，质保期满且在质保期内无质量问题一次付清工程质量保证金。

- （二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

该项目资金涉及到梁平区12座水库维修养护，项目总金额为230.00万元，已支付金额230万元。

（2）质量指标。

该项目资金涉及到的水库维修养护工程均按时按点完成任务，保质保量通过竣工验收，并投入使用。

（3）时效指标。

截至2021年6月底，建设任务基本完成。

（4）成本指标。

2020年度我单位财政预算资金项目严格按照设计和合同组织实施，未超出项目概算。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

本项目的实施有利于促进就业，为当地老百姓提供了一定数量就业岗位，同时为经济发展创造良好的水利条件。

（2）社会效益。

本项目实施保障了水库的安全运行，改善了水库环境。

（3）生态效益。

本项目实施将进一步提高生态环境质量，改善人畜饮水水质条件，减少对生态环境的破坏，有效改善区域性小气候及环境，维持生态平衡，提高了群众性整治环境的积极性，有力促进了新农村建设。

（4）可持续影响。

本项目实施将有力促进农业经济可持续性发展和生态环境保护，这对提高当地群众的生活生产水平起到了非常积极的作用。

3.满意度指标完成情况分析。

经现场走访调查，发出问卷调查表10份，收回10份，受益群众对项目建设满意度达100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

基本完成目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果对外进行了公示。