重庆市梁平区国务院最严格水资源管理制度

核激励资金项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）上级财政资金预算和绩效目标情况。

2020年7月10日重庆市财政局以渝财农〔2020〕48号文下达2020年水利发展资金预算19814万元，其中中央资金14477万元、市级资金5337万元；目标任务包括国务院最严格水资源管理制度考核激励资金项目1个。

- （二）区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1.资金分配办法。

重庆市梁平区水利发展资金严格按专款专用原则分配，2020年下达国务院最严格水资源管理制度考核激励项目中央资金189万元用于完成梁平区2021年度水资源在线监测运行维护、梁平区用水统计计量设施安装、梁平区沙坝、竹丰水库灌区取水口在线监测计量设施维护、梁平区节水宣传、制作《梁平区节水型社会达标建设验收宣传片》、编制《梁平区主要江河流域水量分配方案》、《梁平区主要河湖生态流量保障实施方案》、《梁平区“十四五”节约用水规划》、《梁平区龙溪河流域2020年度水量调度计划》等工作。

重庆市梁平区水利发展资金管理严格按2018年修订完善的《重庆市梁平区水利局机关事业单位内部控制手册》执行，其中对预算管理、收支控制、政府采购、资产管理、建设项目、合同签订、科室职责及所属事业单位职能职责等均明确了相应管理办法。

2.预算和绩效目标分解下达情况。

重庆市梁平区财政局以梁平财发〔2020〕384号文、2020年8月5日重庆市梁平区水利局以梁平水利发〔2020〕88号文分解下达2020年中央水利发展资金国务院最严格水资源管理制度考核激励项目189万元，绩效申报目标：实施国务院最严格水资源管理制度考核激励，完成水资源在线监测运行维护、安装计量设施，编制梁平区主要河流水量分配方案、河湖生态流量保障实施方案和“十四五”节约用水规划。项目实际到位资金94.91万元。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020年8月5日到位国务院最严格水资源管理制度考核激励资金94.91万元，资金到位率100.0%。

表1                                 2021年度水利发展资金到位情况表

| 分类 | 批复预算数（万元） | 扣除贫困县资金 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 预算数（万元） |  | 财政资金（万元） |  | 财政资金到位率（%） |  |
|  |  | 总投资 | 其中：中央 | 小计 | 其中：中央 | 小计 | 其中：中央 |
| 国务院最严格水资源管理制度考核激励项目 | 94.91 | 94.91 | 0 | 94.91 | 0 | 100.0 | 0 |

2.项目资金执行情况分析。

与到位资金对比，截止2021年12月底资金执行率100.0%。目前国务院最严格水资源管理制度考核激励资金绩效目标任务已全部完成，完成投资约94.91万元。截止2021年12月底，已支付资金。

表2

2021年度水利发展资金执行情况表

| 分类 | 投资 （万元） | 完成投资（万元） | 投资完成率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 国务院最严格水资源管理制度考核激励 | 94.91 | 94.91 | 100.0 |

注：根据预算投资（A）、完成投资（B）（包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金）计算投资完成率（B/A）

3.项目资金管理情况分析。

根据本单位水利发展资金绩效申报、资金到位及执行情况，2020年7月下达2020年中央水利发展资金国务院最严格水资源管理制度考核激励资金189万元用于完成梁平区2021年度水资源在线监测运行维护、梁平区用水统计计量设施安装、梁平区沙坝、竹丰水库灌区取水口在线监测计量设施维护、梁平区节水宣传、制作《梁平区节水型社会达标建设验收宣传片》、编制《梁平区主要江河流域水量分配方案》、《梁平区主要河湖生态流量保障实施方案》、《梁平区“十四五”节约用水规划》、《梁平区龙溪河流域2020年度水量调度计划》等工作。

本单位水利发展资金管理均严格按照专项资金使用程序审批拨付，专款专用，不存在挤占、挪用、违规开支等现象。

- （二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2020年下达的中央水利发展资金国务院最严格水资源管理制度考核激励资金189万元用于梁平区2021年度水资源在线监测运行维护、梁平区用水统计计量设施安装、梁平区沙坝、竹丰水库灌区取水口在线监测计量设施维护、梁平区节水宣传、制作《梁平区节水型社会达标建设验收宣传片》、编制《梁平区主要江河流域水量分配方案》、《梁平区主要河湖生态流量保障实施方案》、《梁平区“十四五”节约用水规划》、《梁平区龙溪河流域2020年度水量调度计划》等工作，圆满完成绩效目标任务，完成投资94.91万元。

（2）质量指标。梁平区2021年度水资源在线监测运行维护、梁平区用水统计计量设施安装、梁平区沙坝、竹丰水库灌区取水口在线监测计量设施维护、梁平区节水宣传、制作《梁平区节水型社会达标建设验收宣传片》、编制《梁平区主要江河流域水量分配方案》、《梁平区主要河湖生态流量保障实施方案》、《梁平区“十四五”节约用水规划》、《梁平区龙溪河流域2020年度水量调度计划》等工作已全面完成，质量合格。

（3）时效指标。重庆市梁平区2020年国务院最严格水资源管理制度考核激励资金项目1个，全部完工验收。

表3                       2021年度水利发展资金项目实施进度情况表

| 分类 | 实施项目数（个） |  |  |  |  | 项目完工率（%） | 项目验收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总数 | 项目开工 | 项目完工 | 完工验收 | 验收合格 |  |  |
| 国务院最严格水资源管理制度考核激励 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% |

（4）成本指标。截止2021年12月，重庆市梁平区2020年实施国务院最严格水资源管理制度考核激励资金项目尚未完成结算审计，但不存在超概算。

2.效益指标完成情况分析。

截止2021年12月已完工验收项目包括水资源在线监测运行维护、安装计量设施，编制梁平区主要河流水量分配方案、河湖生态流量保障实施方案和“十四五”节约用水规划。

（1）经济效益。本项工作未作统一的经济效益分析，由各项工作单独评价，在经济上均是合理的。

（2）社会效益。本项工作未作统一的社会效益分析，由各项工作单独评价，国务院最严格水资源管理制度考核激励资金项目充分发挥了显著社会效益。

（3）生态效益。本项工作主要体现了水资源节约的生态效益。

（4）可持续影响。实施国务院最严格水资源管理制度考核激励资金项目大大促进供水企业节水管理，提高了供水企业资源利用率。

3. 在国务院最严格水资源管理制度考核激励资金项目推进实践中，梁平区2021年度水资源在线监测运行维护、梁平区用水统计计量设施安装、梁平区沙坝、竹丰水库灌区取水口在线监测计量设施维护、梁平区节水宣传、制作《梁平区节水型社会达标建设验收宣传片》、编制《梁平区主要江河流域水量分配方案》、《梁平区主要河湖生态流量保障实施方案》、《梁平区“十四五”节约用水规划》、《梁平区龙溪河流域2020年度水量调度计划》等工作推进顺利，得到各相关单位和受益群众的密切关注和大力支持，满意度较高。

表4

项目实施满意度调查情况汇总表

| 分类 | 调查问卷数 | 平均满意度（分） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国务院最严格水资源管理制度考核激励 | 9 | 100 |  |

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本单位严格按照指标值实施项目，没有偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年中央水利发展资金到位水资源节约与保护项目资金94.91万元，用于梁平区2021年度水资源在线监测运行维护、梁平区用水统计计量设施安装、梁平区沙坝、竹丰水库灌区取水口在线监测计量设施维护、梁平区节水宣传、制作《梁平区节水型社会达标建设验收宣传片》、编制《梁平区主要江河流域水量分配方案》、《梁平区主要河湖生态流量保障实施方案》、《梁平区“十四五”节约用水规划》、《梁平区龙溪河流域2020年度水量调度计划》等工作，已圆满完成绩效目标建设任务，实现预期效益。