梁平府办发〔2025〕24号

重庆市梁平区人民政府办公室

关于印发梁平区2025年重大项目清单的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，区政府有关部门，相关单位：

《梁平区2025年重大项目清单》已经区委、区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

附件：梁平区2025年重大项目清单

重庆市梁平区人民政府办公室

2025年4月30日

（此件公开发布）

附件

梁平区2025年重大项目清单

| 序号 | 项目名称 | 投资类型 | 牵头单位 | 建设起止年限 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 2025年度目标任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  | 191 |  |
| 一、城镇 |  |  |  |  |  | 51 |  |
| （一）城市能级提升 |  |  |  |  |  | 14 |  |
| 1 | 西大街片区城中村改造项目 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 2024年-2026年 | 续建 | 对梁平区西大街片区内集体土地进行征收、对危旧房屋实施拆除、对居民和企业进行补偿和安置后，实施场地平整，新建安置住房，并配套建设道路等基础设施。项目改造范围总占地面积 675218 m2，征收建筑面积365008m2，安置户数 1337 户，安置人数3298人，采用实物安置或货币安置；拟新建安置房170560m2；土地平整 472653m2，建设市政道路及管网4.79km。 | 完成部分征拆 |
| 2 | 翰林世家项目 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 2024年-2026年 | 续建 | 新建房屋住宅商业及其他附属设施，项目总占地面积63846.34㎡，总建筑面积约170000㎡ | 整体完成60% |
| 3 | 梁平区赤牛城片区城中村改造项目 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 2024年-2026年 | 续建 | 本项目城中村改造范围总占地面积486157 m2，拆除建筑面积33440m2，拆除房屋总栋数149栋，安置户数149户，安置人数596人；本项目拟实施场地平整约486157m2，建设配套道路及管网约5.03km。 | 持续建设 |
| 4 | 赤牛宸项目 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 2024年-2026年 | 续建 | 本项目总占地面积约71587平方米（约107.38亩），包含安置房建设及安置房连接道路建设。安置房连接道路长度约2.3千米，宽度约29米；安置房总建筑面积约32000平方米，居住总户数约170户，车位约197个，主要建设内容包含新建安置房及配套公共服务设施，含社区综合服务中心、养老设施、文体中心、幼儿园、垃圾收储设施等，安置房配套停车场，安置房配套燃气、排水、供水、供电、通信、照明、消防管网、智能化设施等。 | 整体完成50% |
| 5 | 房地产项目 | 社会投资 | 区住房城乡建委 | 2024年-2025年 | 续建 | 房地产竣工交付25万方。 | 竣工交付 |
| 6 | 梁平区机场片区城中村改造项目 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 2025年-2027年 | 新开工 | 改造面积约2683亩，改造户数476户，拟新建安置房200套、购置存量房源约276套，同时新建安置地块相关附属基础设施等 | 完成改造户数150户，购买存量住房安置100套 |
| 7 | 梁平区回兴片区城中村改造项目 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 2025年-2027年 | 新开工 | 改造面积约1434亩，改造户数773户，拟新建安置房100套、购置存量房源约673套，同时新建安置地块相关附属基础设施等 | 完成改造户数100户，购买存量住房安置70套 |
| 8 | 重庆市梁平区保障性租赁住房配套设施改造项目 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 2025年-2026年 | 新开工 | 该项目总面积16401.79平方米，涉及双桂雅苑小区等208套保障性租赁住房，包括原小区内燃气、排水、供水、道路、供电、通信、绿化、照明、消防、垃圾收储等配套老化更新改造，以及供水压力优化调控，漏渗治理，增设残疾人无障碍设施等。 | 开工建设 |
| 9 | 梁平区老城区城市停车场及相关配套设施建设项目 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 2025年-2026年 | 新开工 | 1.对双桂街道、梁山街道老旧小区范围内原有100处公共停车场更新改造，更新总共约11500个停车位，涵盖周边道路、绿化、照明、场地修复、增设智能充电桩约2800个，配备残疾人车位约250个及相关充电设施设备更新。 2.对70个小区内外增设公共电动自行车停车位约10500个，布设电动自行车充电位约2100个。 | 开工建设 |
| 10 | 都梁大道北延伸段至二环路建设项目 | 政府投资 | 高新区管委会 | 2025年-2026年 | 新开工 | 都梁大道北延伸段3公里，宽44米。 | 开工建设 |
| 11 | 梁平区竹海大道延伸段新建工程 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 2026年-2028年 | 前期 | 全长约6.6公里，含隧道一座，桥梁8座。 | 完成前期 |
| 12 | 梁平区金带互通连接线工程 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 2026年-2027年 | 前期 | 本项目主线起于名柚大道与都梁大道一期交叉口处，向南与规划路（都梁大道二期及环湖路）设菱形互通立交，终点位于明兴石油液化气站附近，止于拟建互通收费站，主线长0.915Km,匝道长1.235Km.。全线设置互通式立交1座，大桥2座，人行天桥1座。建设内容包括路基土石方工程、沥青混凝土路面工程、防护及排水工程、综合管网工程及桥梁涵洞工程等。 | 完成施工图，启动招投标 |
| 13 | 都梁大道南延伸段（都梁大道至双桂田园连接线） | 政府投资 | 区住房城乡建委 区交通运输委 | 2026年-2027年 | 前期 | 起于鹰嘴岩立交，经仁和场北侧，利用张南高速桥梁下穿后，沿既有走廊至金带镇。 | 完成前期 |
| 14 | 创新大道（和谐路至二环路段）道路工程 | 政府投资 | 高新区管委会 | 2026年-2027年 | 前期 | 新建创新大道长约4600米，宽69.5米。 | 开展前期 |
| （二）城市综合治理 |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 15 | 危旧房改造 （沙砖房） | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 2024年-2025年 | 续建 | 对城区530户C、D级危房进行整治。其中280户纳入城中村改造范围。 | 完工 |
| 16 | 重庆市梁平区2024年老旧小区配套基础设施提升工程 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 2024年-2025年 | 续建 | 涉及文峰社区和石马山2个社区，5个小区33栋楼，配套建设化粪池清掏及改造12座、地面铺油13000平方米，划线3500m、铺设透水砖900平方米、围墙修整1900m、线路规整4200m、增设公共照明55盏路灯、增设休闲健身设施55套、摩托车充电设施70个配套基础设施等。 | 完工 |
| 17 | 西大街文化休闲街区示范项目（一期） | 社会投资 | 区住房城乡建委 | 2024年-2026年 | 续建 | 片区范围北至机场路、东至石马路、南至乾街-梁柚路、西至大河坝公园、项目总建筑面积44.84万平方米。其中，涉及拆除建筑面积26697.05平方米，新建建筑52059.25平方米，改造建筑19394.18平方米。 | 持续建设 |
| 18 | 石柱街人居环境及风貌整治城市更新项目（包含至双桂田园连接道） | 社会投资 | 区住房城乡建委 | 2025年-2026年 | 新开工 | 拆除部分闲置及危房建筑、双桂园入口处民居、新建文化入口广场，改造文创街区，整治提升市政景观及市政设施。 | 争取开工建设 |
| 19 | 重庆市梁平区老旧小区配套基础设施改造项目（大众社区、南华社区、老百货公司至机场路段） | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 2025年-2026年 | 新开工 | 1.大众社区北门影剧院（对面交通宾馆）至机场路片区改造面积约57204.4平方米，改造范围包含小区内的燃气约3km、排水约3.5km、供水约3.5km、道路约4.5km、绿化约16000平方米、照明约4.5km、消火栓约300个，消防设施设备用房1处约1250平方米、垃圾收储约30个等基础设施更新改造；以及相关配套无障碍设施、停车场提升改造4处、充电桩约30个、文化体育等公共服务设施提升改造； 2.老百货公司至豆芽巷片区占地面积约45423.4平方米，改造范围包含小区内的燃气约3km、排水约3km、供水约3,5km、道路约4.8km、通信设施改造约10套、绿化改造提升约13000平方米、照明约3km、消火栓及消防设备约180个、垃圾收储约20处等基础设施更新改造；以及相关配套无障碍设施、停车场约3处、充电桩约20个、文化体育等公共服务设施提升改造； 3.交通局片区占地面积35831.2平方米改造范围包含小区内的燃气约2km、排水约2.2km、供水约3km、道路约3km、通信设施改造约8套、绿化改造提升约11000平方米、照明约3km、消火栓及消防设备约150个、垃圾收储约3处等基础设施更新改造；以及相关配套无障碍设施、停车场约3处、充电桩约20个、文化体育等公共服务设施提升改造。 4.南华社区、石马社区、大福村长约7.6公里，包含改造沿街支路、背街小巷老旧小区的老旧供水管网渗漏、破损修复更换约7.6km，管径DN100-DN500，改造沿线老旧小区飞线下地约5km。 | 开工建设 |
| 20 | 重庆市梁平区老旧小区相关配套基础设施改造项目（北门片区） | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 2025年-2026年 | 新开工 | 1.小区内建设的燃气管网约1km、给排水管网约2km、道路约0.8km、消防管网约1.7km、雨污管网约7.8km、无障碍设施、绿化面积约19500平方米、室外照明约5,6km等基础设施。 2.小区内改造农贸市场面积约13400平方米、改造商业面积约21300平方米、建设垃圾收储2处、便民服务中心约150平方米、配套地下停车场约30500平方米，停车位约970个，地面摩托车停车位约288个，充电桩约200个，体育设施约14500平方米。 3.在小区外建设与城市主干网衔接道路约1km,配套燃气管网2km，排水管网2km，供水管网2km，供电、通信管线等基础设施。 4.小区设置太阳能设备：1）按屋顶面积3800平米计屋顶光伏板安装约900平米。2）考虑绿色建筑设计要求可考虑太阳能系统用于照明与通风智能化。 5.市场安装智能化服务系统，打造智慧农贸。 6.小区给排水系统:1）给水管道采用厚壁不锈钢管，防腐蚀耐用安全，长度约2km;2）消防管道采用镀钛镍合金消防专用管，长度约1.7km。3）排水及雨水管道采用铸铁管长度约2km。 7.小区暖通系统:1）防排烟系统采用耐火风管，保障火灾时系统的安全可靠性。风管长度约200米；2）设置机械通风系统，异味及时排除，提升农贸市场通风换气效果。增设风机约4台，风管长度约 300米。 | 开工建设 |
| 21 | 重庆市梁平区城区老旧供水、消防管网漏损治理及更新改造工程 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 2025年-2026年 | 新开工 | 涉及双桂雅苑、双桂佳苑、双桂新民居等小区内的老旧供水管网漏损治理约214个单元，其中消防管网漏损治理双桂雅苑116个单元、双桂新民居约98各单元；老化更新改造以及屋顶漏渗治理256个单元双桂雅苑116个单元、双桂佳苑42个单元、双桂新民居98个单元，另对小区内的破损道路约5km、照明修复约60处，绿化改造约3000平方米、垃圾收储改造9处、充电桩等小区内休闲设施修复配套升级改造。 | 开工建设 |
| 22 | 重庆市梁平区公廉租房（惠民家园、石马阳光家园、鲁班馨缘、人民西路50号）配套设施改造工程 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 2025年-2026年 | 新开工 | 完善梁平新城区惠民家园、石马阳光家园、鲁班馨缘、人民西路50号等小区配套基础设施。改造杂物间997个、业务用房250个；配备地下停车库4个，建筑面积 26997.61㎡，540个车位增设约200个充电桩。污、雨水管网分流约4KM,小区内道路拓宽约3KM，消防管网漏水1KM，消防监控设备5套，地下车库提升改造，智能监控设备79套，屋顶外墙常有漏水，修复外墙瓷砖约6万㎡及配套相关设施改造。 | 开工建设 |
| 23 | 重庆市梁平区双桂街道片区公廉租房配套基础设施改造工程 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 2025年-2026年 | 新开工 | 完善梁平双桂街道片区双桂佳苑、双桂新民居、双桂雅苑，共3个小区配套基础设施。有81栋、269个单元，总建筑面积为42.4万㎡，住房3858套；杂物间997个、商用房250个 ；配备地下停车库4个，建筑面积 26997.61㎡，540个车位。小区内地下老化管网更新改造约4KM，小区内的破损道路约5km、照明修复约60处，绿化改造约3000平方米、垃圾收储改造9处、充电桩等小区内休闲设施修复配套升级改造。 | 开工建设 |
| 24 | 重庆市梁平区生活垃圾分类收集、运输、升级改造项目 | 政府投资 | 区城市管理局 | 2025年-2026年 | 新开工 | 1.对七个垃圾中转站进行改造升级，采购垃圾分类转运车辆46台，垃圾集装箱12个，垃圾压缩设备6台，吸污车2台，改造生活垃圾分类投放设施1500处及其配套控制系统等。 2.新建建筑渣土收运处置场，占地约173亩，设计容量150万立方米，主要建设进场便道2公里、挡土墙30000立方、拦渣坝、排水沟、洗车平台与沉淀池、扬尘监测等并配套管理设备用房。 | 开工建设 |
| 25 | 梁平区2025城镇老旧小区改造 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 2025年-2026年 | 新开工 | 涉及梁山街道、仁贤街道11个小区1246户，面积12.09万平方米，进行房屋立面修复、屋面漏水、楼道内改造及铺设透水砖、雨污管网改造、路面油化、绿化、消防设施等配套设施建设 | 争取开工建设 |
| 26 | 北门菜市场、报国商业城片区更新改造 | 社会投资 | 新梁集团 | 2026年-2027年 | 前期 | 项目拟用地面积约30632平米，总建筑面积122396平方米，地上面积约91896平方米，地下面积约30500平方米，涉及小商品市场，农贸市场，公寓楼地下停车位等。 | 完成前期 |
| （三）地下综合管廊管网 |  |  |  |  |  | 22 |  |
| 27 | 重庆市梁平区七梁线燃气市政管道改造项目 | 政府投资 | 高新区管委会 | 2023年-2025年 | 续建 | 改建燃气管道约31公里，设计压力4MPa，管径D300mm（外径323.9mm)，设计规模输气规模87×104Nm3/h。 | 完工 |
| 28 | 重庆市梁平区2024年金带街道燃气管网改造工程 | 政府投资 | 区经济信息委 | 2024年-2025年 | 续建 | 改造庭院低压管道2202米，立管71225米，改造调压箱30台，改造户数共2849户。 | 完工 |
| 29 | 重庆市梁平区两路燃气调压计量站改造项目 | 政府投资 | 区经济信息委 | 2024年-2025年 | 续建 | 改造老化储气罐2个，气化及解压装置设备各1套，增加站内燃气输配、智能化监控等配套设施设备。 | 完工 |
| 30 | 重庆市梁平区城市燃气智能化管理数据监控中心建设项目 | 政府投资 | 区经济信息委 | 2024年-2025年 | 续建 | 在全区城镇燃气中压及以上管道的阀井、调压箱和输配场站等补充安装智能物联感知设备共1350套，建立区级城市燃气智能化管理数据监控中心1个，与国家、市级并网运行。 | 完工 |
| 31 | 重庆市梁平区2024年仁贤街道燃气管网改造工程 | 政府投资 | 区经济信息委 | 2024年-2025年 | 续建 | 改造中压管道3398.51米、庭院低压管道3172米、立管83075米，改造调压箱26台，改造户数共3323户。 | 完工 |
| 32 | 重庆市梁平区合兴街道燃气管网改造工程 | 政府投资 | 区经济信息委 | 2024年-2025年 | 续建 | 改造低压管线46291米、立管90350米、调压箱34台，改造居民户内燃气设施（含软管、自闭阀、气表更换等）共3310户。 | 完工 |
| 33 | 梁平区城镇雨污分流改造工程 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 2024年-2025年 | 续建 | 改造城镇错混接管网约20km；雨污分流改造约30km；新建排水管网DN300-DN800约15km及配套设施。 | 完工 |
| 34 | 梁平区城镇老旧污水管网更新改造项目 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 2024年-2025年 | 续建 | 更新改造梁平区城镇DN300-DN400老旧污水管网约20km及配套设施改造。 | 完工 |
| 35 | 梁平区老旧供水管道更新改造工程 | 政府投资 | 区城市管理局 | 2024年-2025年 | 续建 | 改造老旧小区供水管道约89KM及相关附属设施等 | 完工 |
| 36 | 重庆市梁平区石梁线燃气市政管道（政府所属）改造项目 | 政府投资 | 高新区管委会 | 2025年 | 新开工 | 梁平区石安、福禄镇埋设燃气管道至梁平高新区拓展区，管道长约30公里 | 完工 |
| 37 | 梁平区新城片区综合管网建设工程 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 2025年 | 新开工 | 包括电力沟、燃气管道、给水管道、通讯管道、综合管沟、雨水管道、污水管道工程等。 | 开工 |
| 38 | 长江流域梁平城镇排水防涝建设工程项目 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 2025年-2027年 | 新开工 | 为全面解决梁平内涝问题，我区将新建梁平城镇排水管网（沟）约68公里，改建排水管网（沟）37公里，清淤疏浚排水管（沟）160公里，对配套检查井、排水泵站等其他设施实施改造。 | 争取开工建设 |
| 39 | 梁平区城镇雨污管网更新改造工程 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 2025年-2027年 | 新开工 | 梁山街道、高新区、安胜镇、星桥镇、合兴街道等改造城镇错混接管网约20km；雨污分流改造约30km；建设雨污水管网DN300-DN800约15km及配套设施。 | 争取开工建设 |
| 40 | 梁平区赤牛城片区一期地下缆线管沟建设项目 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 2025年-2027年 | 新开工 | 缆线管沟全长6km，其中竹海大道（名柚湖光段）约2.4km，集中敷设电力、通信、广播电视、强电、燃气、污水、供水等市政管线的公用设施及其他智能设施，配套停车场，充电桩等；湖光路、名柚大道一支路、名柚大道二支路约3.6km，集中敷设电力、通信、广播电视、供水配套停车场，充电桩等。 | 开工 |
| 41 | 梁平城区供水系统智能化及老旧泵站（泵房）改造工程 | 政府投资 | 区城市管理局 | 2025年-2027年 | 新开工 | 1.梁平城区供水系统智能化工程：改造老旧供水管网及阀门，新建DMA五级分区计量系统；新建供水管网压力调控系统；新建GIS地理信息系统、过程数据采集调度SCADA系统等智能化系统。2.梁平城区老旧泵站（泵房）改造工程：改造老旧二供设施38套（含二次供水管道、泵房、设备等），改造一户一表6.5万户。 | 争取开工建设 |
| 42 | 梁平区城市燃气供气管网及设施更新改造工程 | 政府投资 | 区经济信息委 | 2025年-2027年 | 新开工 | 1.七桥配气站至双桂街道D159次高压老旧燃气管道更新改造，设计压力1.6MPa，管长约17km； 2.供气功能提升新建城区DN63—D160中、低压燃气管线，全长约3km；改造双桂、金带、仁贤街道燃气市政及中压管道105.49公里；立管166.91公里。 | 争取开工建设 |
| 43 | 梁平区燃气供气管网互联互通及“瓶改管”工程 | 政府投资 | 区经济信息委 | 2025年-2027年 | 新开工 | 1.互联互通：梁平区竹山镇新建2组燃气管线，设计压力0.4MPa，管长约7km；淇奎燃气与聚源燃气互联互通，新建PEDN160中压管道约6km，计量柜1台；淇奎燃气与华邦燃气互联互通新建福禄PEDN160管线约5km，计量柜1台；聚源燃气与梁天司互联互通新建调压计量柜1台，PEDN160中压管道20米。2.瓶改管：原服务区域范围内（复平镇、竹山镇、龙门镇、安胜镇等）重新铺设中低压燃气管线，全长约55km。 | 争取开工建设 |
| 44 | 高新区供水管网及配套设施建设 | 政府投资 | 区城市管理局 | 2026年-2027年 | 前期 | 新建高新区市政给水管网DN200-600mm约30km，水厂生产能力从2.5万吨/天扩建至7.5万吨/天。 | 完成前期 |
| 45 | 梁平区新老城片区供水管道老化更新改造工程项目 | 政府投资 | 区城市管理局 | 2026年-2027年 | 前期 | 1.梁平区合兴、仁贤、金带等供水管网及附属设施新改建工程：新建PE管6870m、PPR管1000m、钢管27000m；改建PE管13130m；新建增压机房18平方、增压设备4台、镇墩590处，闸阀井11座，排泥阀井28座，排气阀井22座，警示桩276处，水锤消除器18个，泄压阀18个，减压池1座及相关管道配件等。2.梁平城区原水互联互通工程（大井水厂至盐井河水厂）：新建DN900原水互联互通供水管网约12km。 | 完成前期 |
| 46 | 梁平城市综合管廊项目 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 2026年-2027年 | 前期 | 主线管廊建设长度为8km，支线管廊建设长度5.7km，缆线管廊建设长度为21.4km。 | 完成前期 |
| 47 | 梁平区城市综合管廊工程（二期） | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 2026年-2027年 | 前期 | 该项目约3.0公里综合管廊工程，包括电力沟、燃气管道、给水管道、通讯管道、综合管沟、雨水管道、污水管道工程等。 | 完成前期 |
| 48 | 梁平区城市拓展市政给水管网工程 | 政府投资 | 区城市管理局 | 2026年-2027年 | 前期 | 新城拓展区新建市政给水管网约51KM，管径DN200-DN600；老城拓展区新建市政给水管网28KM，管径DN200-DN400。 | 完成前期 |
| （四）场镇功能提升 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 49 | 梁平区独立工矿区居民避险搬迁安置新建项目 | 政府投资 | 区发展改革委 | 2024年-2025年 | 续建 | 支持矿区避险搬迁，改善当地生产生活条件，促进矿区转型发展。主要是建设61套安置房，建筑面积7000平方米，安置居民61户、241人。 | 完工 |
| 50 | 梁平区独立工矿区居民分散搬迁安置区改造工程（一期） | 政府投资 | 区发展改革委 | 2024年-2025年 | 续建 | 支持矿区避险搬迁，改善当地生产生活条件，促进矿区转型发展。主要是改造146套安置房，建筑面积34000平方米，安置居民146户、493人。 | 完工 |
| 51 | 梁平区独立工矿区居民避险搬迁集中安置房改造提升项目（一期） | 政府投资 | 区发展改革委 | 2024年-2025年 | 续建 | 支持矿区避险搬迁，改善当地生产生活条件，促进矿区转型发展。主要是改造221套安置房，建筑面积26000平方米，安置居民221户、675人。 | 完工 |
| 二、制造业 |  |  |  |  |  | 66 |  |
| （一）高新区基础设施 |  |  |  |  |  | 13 |  |
| 52 | 城郊大仓基地 | 政府投资 | 区发展改革委 | 2023年-2027年 | 续建 | 1.项目位于梁平高新区预制菜产业园，总面积666.54亩（核心区508.84亩），其中现有存量设施冷链物流园面积204.68亩，本次新增设施占地面积461.86亩。按照“一园两区一中心”进行空间布局，一园为冷链物流园（存量）、两区为分拨配送区和流通加工区、一中心为综合服务中心。基地总建筑面积416368.27平方米，其中仓储建筑面积277937.17平方米。存量设施冷链物流园占地面积204.68亩，冷库库容约17万立方米（折合仓储量2.54 万吨），其中低温库约12700吨、高温库约7300吨、调温库约2400吨、气调库约3000吨。分拨配送区总占地面积93.58亩，总建筑面积47378平方米，主要建设自动化立体库、自动分拣中心、现代化智能仓库、无人机机库以及电商产业办公楼。流通加工区总占地面积296.70亩，总建筑面积182641.64平方米，主要建设检验检疫楼、统仓共配中心、供应链物联中心、高标准仓库、甩挂运输中转场地、采分销中心、物流温控中心、中央厨房、生鲜加工中心、综合办公楼等。综合服务中心总占地面积70.58亩，总建筑面积24069.89平方米，主要建设生活物资应急保供信息平台、防疫消杀辐照平台、灭菌保鲜用房、设备用房等。 | 持续建设 |
| 53 | 梁平区冷链物流园建设项目（三期） | 政府投资 | 高新区管委会 | 2024年-2025年 | 续建 | 占地约34.55亩，建设容积约为8.5万立方米的冷库，其中包含低温库、高温库、调温库、气调库。项目三期：占地约167亩，建设容积约为8.5万立方米的冷库， 6.11万㎡生产厂房，综合服务楼、预留集中供热用房、垃圾房、污水处理站及其他办公附属设施等。 | 完工 |
| 54 | 梁平高新区新材料孵化园及配套设施建设项目 | 政府投资 | 高新区管委会 | 2024年-2025年 | 续建 | 占地约278亩，建筑面积24万平方米，含标准厂房22.6万平方米。其中一期占地135亩，建筑面积11万平方米，建设标准厂房11栋、业务用房1栋。 | 完工 |
| 55 | 重庆梁平高新区拓展区A区厂房建设项目（NY2地块） | 政府投资 | 高新区管委会 | 2023年-2025年 | 续建 | 占地面积约50亩，总建筑面积约5万平方米，其中一期建筑面积1.4万平方米，标准厂房1.2万平方米。 | 完工 |
| 56 | 梁平高新区集成电路产业园污水处理厂建设项目 | 政府投资 | 高新区管委会 | 2024年-2026年 | 续建 | 占地约100亩,新建处理站规模3万吨污水处理厂，一期建设1万吨污水处理能力。 | 完成总进度的60% |
| 57 | 梁平邮政仓储物流项目 | 社会投资 | 高新区管委会 | 2023年-2026年 | 续建 | 项目拟占地20.3亩，建设物流仓库约1.7万平方米。 | 开工建设 |
| 58 | 明月山绿色发展示范带城郊大仓物资储备配送中心项目 | 政府投资 | 区发展改革委 | 2025年-2027年 | 新开工 | 项目占地18.75亩，总建筑面积约10000平方米。主要建设救灾物资储备库、物资调度室、物资中转配送区，以及中转运输、智能装卸、物流配送等配套设施设备和智慧分拨系统、物流信息系统等设施设备。 | 开工建设 |
| 59 | 梁平区储备粮公司10万吨储备库扩建项目 | 社会投资 | 区发展改革委 | 2025年-2027年 | 新开工 | 项目占地100亩（紧邻梁平储备库南侧），总建筑面积约3万平方米。主要建设10万吨高标准信息化粮仓（7栋高大平房仓），智能化稻谷加工生产线（500吨/日），以及质检中心、除杂清理中心、氮气机房及道路、给排水、传输带等配套附属设施和智能进出仓一体化装备、清仓机器人、智能烘干设备、仓房一体化管控、仓储精细化管理系统等设施设备。 | 开工建设 |
| 60 | 中小企业家园 | 社会投资 | 高新区管委会 | 2025年-2026年 | 新开工 | 项目占地118.38亩，建筑面积约11.84万平方米。建设内容为生产厂房、仓库、办公用房等，配套周边道路1公里，为梁平区内散、远、乱中小企业提供生产经营的集中、便利、规范场所。 | 完成前期，融资落地，开工建设 |
| 61 | 梁平高新区绿色低碳集中供热工程 | 社会投资 | 高新区管委会 | 2025年-2026年 | 新开工 | 项目新建1台30t/h燃气蒸汽锅炉、2台20t/h燃气蒸汽锅炉，配套铺设供气管网10公里、燃气管网30.5公里及锅炉智慧调度系统、土建公共水处理系统等锅炉附属设施。 | 开工建设 |
| 62 | 梁平高新区电商物流园建设项目 | 政府投资 | 高新区管委会 | 2026年-2027年 | 前期 | 占地约110亩，建筑面积约8.3万平方米。 | 开展前期 |
| 63 | 陆海新通道川渝东北枢纽综合能力提升工程 | 政府投资 | 高新区管委会 | 2026年-2027年 | 前期 | 建设公共监管仓库、冷链冻库、道路、停车场、配送中心及信息互联互通等基础设施。其中，建设仓库及冻库约7万平方米，库容量约为17万立方米，主要存储水果、蔬菜等保供食品。配套建设物流通道连接线，总长5.81公里。 | 开展前期 |
| 64 | 梁平高新区科创企业研发孵化园 | 社会投资 | 高新区管委会 | 2026年 | 前期 | 本项目总占地面积29325平方米，拟新建建筑面积70920.58平方米，其中地上建筑面积58997.52平方米，包括科创载体44069.84平方米、研发中心6000.00平方米、配套宿舍8927.68平方米；地下建筑面积11923.06平方米，含车库及设备用房等。 | 开展前期 |
| （二）预制菜产业 |  |  |  |  |  | 13 |  |
| 65 | 梁平高新区食品辐照平台建设项目 | 政府投资 | 高新区管委会 | 2024年-2025年 | 续建 | 占地面积约70.6亩，总建筑面积约1.4万平方米，包括辐照厂房1栋、业务楼1栋。 | 完工 |
| 66 | 梁娃食尚中央厨房 | 政府投资 | 高新区管委会 | 2024年-2025年 | 续建 | 主要建设内容及规模:本项目占地约51.88亩，新建建筑面积约6619.47平方米、改建建筑面积约2806.00平方米，包括冷库、食品加工车间、业务用房、设备用房等。建设内容包括土建工程、装修工程、安装工程及总图工程等。 | 完工 |
| 67 | 中国预制菜产业大脑 | 政府投资 | 高新区管委会 | 2024年-2025年 | 续建 | 通过双方合作共建预制菜产业“一底座一平台七中心”业务模型，即1个预制菜产业数智化底座，1个预制菜产业链数字化服务平台，7个中心--包括供应链中心、生产中心、营销中心、标准安全中心、招商中心、金融中心和公共服务中心。 | 完工 |
| 68 | 预制菜生产基地及配套设施建设项目 | 社会投资 | 高新区管委会 | 2024年-2025年 | 续建 | 占地约156亩，建筑面积约11万万平方米，含标准厂房3栋9.56万平方米、物流中心1栋、冻库1栋、办公楼1栋。 | 一期完工，二期完成40% |
| 69 | 肠衣深加工扩能项目 | 社会投资 | 高新区管委会 | 2023年-2025年 | 续建 | 占地18亩，建设厂房、检验楼、配套设施用房。 | 完工 |
| 70 | 数字化智能化豆制品制造项目 | 社会投资 | 高新区管委会 | 2024年-2025年 | 续建 | 租赁预制菜产业园标准厂房约10000平方米，主要生产豆筋、豆类类预制菜。 | 完工 |
| 71 | 牦牛肉预制菜生产项目 | 社会投资 | 高新区管委会 | 2023年-2025年 | 续建 | 租赁预制菜产业园标准厂房约10000平方米，主要进行牛肉加工。 | 完工 |
| 72 | 万吨豆类和面粉类预制菜生产项目 | 社会投资 | 高新区管委会 | 2024年-2026年 | 续建 | 租赁预制菜产业园标准厂房约10000平方米，新建10条生产线，主要生产豆干和辣条等 | 持续建设 |
| 73 | 早餐类预制食品生产项目 | 社会投资 | 高新区管委会 | 2024年-2026年 | 续建 | 项目拟占地17亩，新建2条生产线，主要生产八宝粥、小米粥、乳酸菌、面点食品等产品 | 持续建设 |
| 74 | 梁娃食尚智慧餐厅项目 | 社会投资 | 高新区管委会 | 2025年-2026年 | 新开工 | 新拓展梁娃食尚智慧餐厅项目14家，其中：梁平区餐厅4家，主城区（渝中区、沙坪坝区、江北区）餐厅4家，其他区县（南川区、大足区、万州区、长寿区、垫江县、开州区）餐厅6家。 | 开工建设 |
| 75 | 梁平高新区净菜产业加工园项目 | 社会投资 | 高新区管委会 | 2025年-2026年 | 新开工 | 项目总占地104.4亩，建筑面积约7.66万平方米，建设标准厂房、物流仓储设施、冷链仓库、综合服务中心以及配套服务用房，新建园区周边道路1公里及其配套设施。 | 开工建设 |
| 76 | 竹笋、豆制品加工扩能项目 | 社会投资 | 高新区管委会 | 2025年-2027年 | 新开工 | 利用自建厂房的3号、5号、6号车间，预计总投资0.2亿元，其中固定投资0.1亿元，主要生产豆制品、竹笋制品、预包装食品等产品，项目全部建成投产达效后，预计可实现年销售收入1亿元。 | 开工建设 |
| 77 | 预制菜包装制品生产项目 | 社会投资 | 区农业农村委 | 2025年-2026年 | 新开工 | 拟租赁标准厂房约8500平方米，预计总投资0.6亿元，项目全部建成投产达效后，预计可实现年销售收入1亿元。主要生产销售兔肉休闲食品及兔肉袋装和罐装预制菜。 | 开工建设 |
| （三）低空经济 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 78 | 重庆市梁平机场老旧设施设备更新改造项目 | 政府投资 | 高新区管委会 | 2024年-2025年 | 续建 | 本项目对梁平区老旧机场空管设施设备等进行更新改造，主要更新改造内容包括作业车辆4辆（消防车1辆、驱鸟车1辆、割草车2辆）、eVTOL垂直起降器充电设备3套、撬装加油装置1座、NDB导航系统1套、助航灯光系统1套（含电气、排水、通风、照明等）、场内外飞行服务系统各1套、站链软件开发系统1套、站链硬件系统1套、变电站消防及电气控制系统1套、站坪照明系统1套、气象监测系统1套、通信系统1套等。更新改造后的重点用能设备能效均能达到节能水平（能效2级）及以上。 | 完工 |
| 79 | 梁平区低空产业园项目（试飞项目） | 社会投资 | 高新区管委会 | 2024年-2026年 | 新开工 | 1.其中试飞跑道长约910米，2.双桂大道下穿道长约610米，3.机场环道长约540米，4.高新大道长约940米，4.紫竹大道长约740米，5.大河河改道约300米。 | 开工建设 |
| 80 | 中国（梁平）航空航天科普研学基地 | 社会投资 | 高新区管委会 | 2025年-2026年 | 前期 | 新建航空航天博物馆，数字化体验中、培训中心、实践教学基地、办公及配套生活设施用房、冬夏令营拓展营地等。 | 完成前期 |
| 81 | 梁平机场维修整治升级改造项目 | 社会投资 | 高新区管委会 | 2025年-2026年 | 新开工 | 新建钢结构航空器停机库、钢结构篷房；配电房增容；土质进行平整、硬化，新建排水设施等。扩建完成后整体设置停机坪、飞行运行区、定检区并划设标识标线等；设置NDB导航设备，建设导航台址一处；采购安检设备及易通航系统一套；对原部队机务大队营房进行整治装修，设置住宿区、健身区、厨房、餐饮区及供水、供电、燃气、环境及道路进行整治；对原部队机务大队食堂进行整治装修，设置可容纳1000人同时就餐的食堂及厨房操作、储藏间并配置现代化厨房设备及相关设施；对原部队招待所营房进行维修整治，作为驻场单位（航校）学员公寓，设置可容纳1000人住宿间。 | 新开工 |
| 82 | 梁平战备无人机生产基地建设项目 | 社会投资 | 高新区管委会 | 2025年-2026年 | 新开工 | 项目位于梁平机场以东、创新大道以南、紫竹大道以西、高新大道以北，包含生产制造区、试飞待飞区及飞行服务区。项目配套建设试飞专用通道2.32公里，改造双桂大道1.7公里、改造高新大道0.92公里、改造机场环道0.28公里、新建紫竹大道0.75公里。 | 新开工 |
| 83 | CH无人机制造项目 | 社会投资 | 高新区管委会 | 2025年-2026年 | 新开工 | CH无人机制造及试飞 | 新开工 |
| 84 | 梁平战备机场第二跑道建设项目 | 社会投资 | 高新区管委会 | 2026年-2027年 | 前期 | 项目选址清凉山下，占地约180亩，跑道长1600米，宽45米，滑行道长约16000，宽15米。并配套建设航站楼及附属设施1万平方米、飞行器遥控器、通讯设备、地面站、起降平台等配套设施，为飞行器提供飞行及地面性能试验测试。 | 完成前期 |
| 85 | 重庆市梁平区航空物流仓储设施建设项目 | 政府投资 | 高新区管委会 | 2026年-2027年 | 前期 | 主要建设航空物流仓储设施，包括智慧物流仓库、冷链物流仓库，主要功能有应急物资储存保障与运输、生活物资及救援物资储存、冷链物流等。占地面积600亩，总建筑面积约45万㎡。 | 前期 |
| 86 | 重庆梁平低空经济产业园综合服务中心 | 政府投资 | 高新区管委会 | 2026年-2027年 | 前期 | 该项目总占地面积约314亩。 1.中国（梁平）航空科普研学基地新建约15000㎡的航空航天科普研学场所，配套户外航天模型教学体验基区，航空模型教学体验区，航海模型教学体验区，军事拓展训练基地，红色航班党建教育基地，飞机餐厅、飞行营地，房车营地，帐篷营地，儿童水上飞行乐园，航空无动力乐园及其配套设施。 2.建议贸易中心建筑面积约3万平方米，建设综合贸易中心，各类飞机及相关产品展示及售卖区综合街区，15架无人驾驶载人航空器等设备，配套建设飞行营地等配套设施。 | 前期 |
| （四）集成电路 |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 87 | 智能终端玻璃盖板生产项目 | 社会投资 | 高新区管委会 | 2024年-2025年 | 续建 | 项目拟占地72.58亩，总建筑面积6万平方米，新建10条生产线，主要生产智能穿戴、手机、平板、车载、工控和智能家居产品的玻璃盖板产品。 | 完工 |
| 88 | 西部集成电路产业链安全备份基地（梁平） | 社会投资 | 高新区管委会 | 2025年-2027年 | 新开工 | 项目总占地面积112.51亩，建设集成电路设备生产厂房、仓储设施、科创产业研发中心，以及实验室、倒班楼、门卫室等配套用房，总建筑面积约11.25万平方米，项目建成后将用于MLCC电容、多层陶瓷微电容、高密度PCB板等电子元器件设备的生产、仓储、研发等；新建周边道路1公里及其配套设施。 | 开工建设 |
| 89 | 照明类功率半导体器件及终端产品生产项目 | 社会投资 | 高新区管委会 | 2025年-2027年 | 新开工 | 利用自建厂房的3号、5号、6号车间，预计总投资0.2亿元，其中固定投资0.1亿元，主要生产豆制品、竹笋制品、预包装食品等产品，项目全部建成投产达效后，预计可实现年销售收入1亿元。 | 开工建设 |
| 90 | 智能城市管理及5G应用项目 | 社会投资 | 高新区管委会 | 2025年-2027年 | 新开工 | 拟租赁厂房约5000平方米，预计总投资5亿元，项目全部建成投产达效后，预计可实现年销售收入8亿元。主要生产智能水务系统及计量监测控制设备及配件、智能电力系统及计量监测控制设备及配件、智能天然气系统及计量监测及控制设备及配件、智能农业园林灌溉系统、智能马桶电力电子元器件及5G应用技术等产品。 | 开工建设 |
| 91 | 重庆市梁平区半导体光电技术及数智化生产项目 | 社会投资 | 高新区管委会 | 2025年-2026年 | 新开工 | 拟租赁厂房3500平方米，主要生产Led城市家居光电产品。 | 开工建设 |
| 92 | 鑫航盛科技年产液晶显示总成 1000 万片项目 | 社会投资 | 高新区管委会 | 2025年-2027年 | 新开工 | 拟租赁厂房11000平方米，主要生产显示屏、摩托车仪表等产品。 | 开工建设 |
| 93 | 平伟实业汽车级功率器件封测产线及先进封装技术产业化建设 | 社会投资 | 高新区管委会 | 2025年-2026年 | 新开工 | 利用自有厂房约10000平方米，新建相应DFN56及双面散热、STOLL、LFPAK、TOLL、DT3PAK、TCOP10、面板级封装、QFN、LGA等封装产线。 | 开工建设 |
| （五）能源 |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 94 | 全区光储充一体化 | 社会投资 | 区国资委 | 2024年-2025年 | 续建 | 在全区范围内开展屋顶分布式光伏和集中式光伏建设，并在部分区域配套建设储能、充电，实现光储充一体化建设 | 完工 |
| 95 | 梁平海螺水泥有限责任公司水泥密清洁能源替代项目 | 社会投资 | 区经济信息委 | 2023年-2025年 | 续建 | 该项目属于建材行业节能降碳改造项目。项目实施工艺流程全面升级改造工程、天然气耦合燃烧改造工程及生物质替代燃料改造工程，改造预热器及分解炉、风机等设备，新增袋除尘器、给料机等设备。改造后，预计年节能量为2.92万吨标准煤，减排二氧化碳7.778万吨。 | 完工 |
| 96 | 中石化兴隆气田勘探开发项目 | 社会投资 | 区发展改革委 | 2024年-2025年 | 续建 | 中石化兴隆气田脱硫厂完成建设，实现日产天然气30万立方米 | 完工 |
| 97 | 中石油页岩气勘探开发项目 | 社会投资 | 区发展改革委 | 2024年-2030年 | 续建 | 中石油201、202平台，完钻，并实现采气，计划新增30口开采井 | 持续建设 |
| 98 | 中石化页岩气勘探开发项目 | 社会投资 | 区发展改革委 | 2024年-2025年 | 新开工 | 中石化兴页兴深1井、L4井开钻。 | 新开工 |
| 99 | 梁平高新区综合能源站建设项目 | 社会投资 | 高新区管委会 | 2024年-2026年 | 新开工 | 新建加油站、CNG/LNG加气站、充换电站、加氢站于一体的四功能综合能源站2座； | 开工建设 |
| 100 | 梁平高新区分布式储能项目 | 社会投资 | 区发展改革委 | 2025年-2027年 | 新开工 | 在高新区集中用电企业建设6座10MW/20MWh、15MW/30MWh电站。 | 新开工 |
| 101 | 高新区产业园区产业园区分布式储能项目 | 社会投资 | 区发展改革委 | 2025年-2027年 | 新开工 | 在高新区集中用电企业建设200MW/400MWh、15MW/30MWh储能系统。 | 新开工 |
| 102 | 电网侧储能项目 | 社会投资 | 区发展改革委 | 2025年 | 新开工 | 新建独立储能电站电池舱集装箱及集中控制室、配电室、消防中心等建筑物，投资电站规模为200MW/400MWh | 新开工 |
| 103 | 气田水净化处理项目 | 社会投资 | 高新区管委会 | 2025年-2026年 | 新开工 | 油气田水处理及回用、工业固废处置及资源利用。 | 开工建设 |
| 104 | 沙坪场储气库 | 社会投资 | 区发展改革委 | 2027年-2035年 | 前期 | 原沙坪场气田基础上建成沙坪场储气库，库容100亿立方米，日最大注气量4000万立方米，日最大采气量8000-10000万立方米 | 开展前期工作 |
| 105 | 银河抽水蓄能项目 | 社会投资 | 区水利局 | 2027年-2035年 | 前期 | 新建抽水蓄能电站1座，电站总装机120万kw（4×30万kw） | 开展前期工作 |
| （六）其他产业 |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 106 | 碳纤维复合材料环保回收及循环再生利用设备更新项目 | 社会投资 | 高新区管委会 | 2024年-2025年 | 续建 | 多功能全自动打包机CHF-P/0161粉尘捕捉静电处理系统CHF-DRC/016H等9种设备共132台套，立式打包机YL-5C 脉冲袋式除尘器DMC-36 碳纤维切断机SBJ-S3CM-1 碳纤维切断机SBJ-500E-6 高速混合机DMC-36等18种设备。多功能全自动打包机CHF-P/0161粉尘捕捉静电处理系统CHF-DRC/016H等9种设备共132台套，立式打包机YL-5C 脉冲袋式除尘器DMC-36 碳纤维切断机SBJ-S3CM-1 碳纤维切断机SBJ-500E-6 高速混合机DMC-36等18种设备。 | 完工 |
| 107 | 工程机械总装及部分配件市场、销售项目 | 社会投资 | 高新区管委会 | 2024年-2025年 | 续建 | 形成年产工程机械 500 台。主要新建厂房2栋（机械制造流水线4条）；技术研发楼1栋；配件仓库及储备间2栋以及门卫室。厂房面积约为1.8万平方米；其他用房面积约为2000平方米。更新改造龙门机床加工中心4台及车床、刨床、铣床、冲床、磨床、电火花成型机床、线切割机床等共50余台设备，替换原有老旧能耗较高的龙门刨床（B2110B）、空压机（W-1.05）、车床（CY6140）、电动攻丝机（WD）、锯床（GD4208）、炮台铣床（SY-3Y）、摇臂钻床（Z3050）、电阻炉（SX2）、高频加热设备（CX2015A）、起重机等设备。 | 完工 |
| 108 | 文创数字经济产业项目 | 社会投资 | 高新区管委会 | 2025年-2026年 | 新开工 | 利用数字技术和互联网平台，通过创意和创新方式，以数字化的形式进行文化和创意产品的创作、生产、传播、销售和运营。 | 开工建设 |
| 109 | 服装加工项目 | 社会投资 | 高新区管委会 | 2025年-2026年 | 新开工 | 拟租赁高新区美诚标准厂房4栋2楼西侧面积约1000平方米，预计总投资0.2亿元，其中固定投资0.1亿元，主要生产服装等产品，项目全部建成投产达效后，预计可实现年销售收入0.1亿元。 | 开工建设 |
| 110 | 汽车及铁路配件项目 | 社会投资 | 高新区管委会 | 2025年-2026年 | 新开工 | 拟租赁高新区长鸿环保科技公司厂房面积约3000平方米，预计总投资0.3亿元，其中固定投资0.2亿元，主要生产铁路高强螺栓、北奔高强轮毂螺等产品，项目全部建成投产达效后，预计可实现年销售收入0.4亿元。 | 开工建设 |
| 111 | 铸造机加工项目 | 社会投资 | 高新区管委会 | 2025年-2026年 | 新开工 | 拟租赁高新区长鸿环保科技公司厂房面积约5000平方米，预计总投资0.3亿元，其中固定投资0.2亿元，主要生产凸轮轴等产品，项目全部建成投产达效后，预计可实现年销售收入0.4亿元。 | 开工建设 |
| 112 | 汽车底盘项目 | 社会投资 | 高新区管委会 | 2025年-2026年 | 新开工 | 拟租赁高新区长鸿环保科技公司厂房面积约2000平方米，预计总投资0.3亿元，其中固定投资0.2亿元，主要生产汽车传动轴、太阳能半轴、偏心轴、紧固件等产品，项目全部建成投产达效后，预计可实现年销售收入0.3亿元。 | 开工建设 |
| 113 | 汽车零配件加工项目 | 社会投资 | 高新区管委会 | 2025年-2026年 | 新开工 | 拟租赁高新区长鸿环保科技公司厂房面积约2500平方米，预计总投资0.3亿元，其中固定投资0.2亿元，主要生产汽车摩托车配件、高强度紧固件等产品，项目全部建成投产达效后，预计可实现年销售收入0.3亿元。 | 开工建设 |
| 114 | 汽车零部件项目 | 社会投资 | 高新区管委会 | 2025年-2026年 | 新开工 | 拟租赁高新区长鸿环保科技公司厂房面积约3000平方米，预计总投资0.2亿元，其中固定投资0.14亿元，主要生产齿轮及汽车零部件等产品，项目全部建成投产达效后，预计可实现年销售收入0.25亿元。 | 开工建设 |
| 115 | 年产60万吨超细复合矿物掺和料项目 | 社会投资 | 高新区管委会 | 2025年-2027年 | 新开工 | 流转土地30亩，预计总投资1.5亿元，项目全部建成投产达效后，预计可实现年销售收入1.5亿元。主要生产超细复合矿物掺和料产品。 | 开工建设 |
| 116 | 年产120万平方米高密度PCB板生产项目 | 社会投资 | 区经济信息委 | 2025年-2027年 | 新开工 | 拟用地50亩，预计总投资5亿元，项目全部建成投产达效后，预计可实现年销售收入8亿元。生产高密度PCB板。 | 开工建设 |
| 117 | 燃气管道及阀门生产项目 | 社会投资 | 区经济信息委 | 2025年-2026年 | 新开工 | 生产燃气用金属软管、管件及阀门。 | 开工建设 |
| 三、重大基础设施 |  |  |  |  |  | 28 |  |
| （一）高速公路 |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 118 | 开州至梁平高速（梁平段） | 社会投资 | 区交通运输委 | 2025年-2028年 | 新开工 | 路基路面桥梁及附属设施，总长34.056公里。 | 实现全面开工 |
| 119 | 梁忠高速铁门互通及停车区行车条件改善工程 | 社会投资 | 区交通运输委 | 2025年 | 新开工 | 对既有铁门互通A，C，D，E匝道进行升级拓宽，拓宽至7.5m宽，新建F匝道对平交口交织点改造，总里程长约1.72公里，路基宽度为7.5m，混凝土沥青路面 | 开工建设 |
| 120 | 梁平至西沱石柱高速公路 | 社会投资 | 区交通运输委 | 2026年-2029年 | 前期 | 路基路面桥梁及附属设施，总长48公里。 | 取得可研批复可研、投资人招标 |
| 121 | 城宣大邻高速（梁平段） | 社会投资 | 区交通运输委 | 2026年-2028年 | 前期 | 路基路面桥梁及附属设施，总长18公里。 | 完成前期 |
| 122 | 渝宜高速（长寿至梁平）扩能改造 | 政府投资 | 区交通运输委 | 2026年-2028年 | 前期 | 路线全长约155公里。梁平段长19公里。 | 启动前期 |
| （二）干线公路 |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 123 | 重庆市梁平区一环路南段（S204大井水厂至桂东大桥改线段）新建工程 | 政府投资 | 区交通运输委 | 2023年-2026年 | 续建 | 新建一级公路约5.814公里。包括两个隧道，五座立交和路基路面工程。 | 全面开工建设，除特殊路段外，石马山公园至大井水厂段约3公里路基拉通。 |
| 124 | 梁平区金带片区双桂旅游景区互通工程（金带互通） | 政府投资 | 区交通运输委 | 2025年-2026年 | 新开工 | 项目全长约6.49km，其中高速公路改造长度1.834公里，连接线长4.656公里，共设桥梁4座，汽车天桥1座，收费站 1 处（规模为 6 入 6 出）以及其他构造物工程等。（不含收费天棚及管理用房） | 开展可研、土地报批等前期工作 |
| 125 | 长垫梁快速通道（G243回龙至工业园区段） | 政府投资 | 区交通运输委 | 2025年-2027年 | 新开工 | 新建一级公路38.75公里。 | 取得可研批复可研、完成初步设计及开展土地报批前期工作 |
| 126 | 明月山旅游环线 | 政府投资 | 区交通运输委 | 2026年-2027年 | 前期 | 项目全长746 公里，包括现有公路约 514 公里，改扩建道路约 232 公里。其中梁平段改扩建约33公里。 | 完成前期 |
| 127 | XC55曲水长榜社区至福禄大桐桥 | 政府投资 | 区交通运输委 | 2026年-2027年 | 前期 | 新改建三级公路约14公里。 | 完成项目前期工作，具备开工条件 |
| 128 | 梁平百里竹海至达川物流通道（S510袁驿崔石桥至虎城旱田坝） | 政府投资 | 区交通运输委 | 2026年-2027年 | 前期 | 新改建二级公路约16.53公里。 | 完成项目前期工作，具备开工条件 |
| （三）铁路 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 129 | 梁忠石铁路 | 政府投资 | 区交通运输委 | 2027年-2030年 | 前期 | 设计时速160公里/小时，电气化，双线，33公里。 | 启动前期 |
| 130 | 长垫梁货运铁路 | 政府投资 | 区交通运输委 | 2027年-2028年 | 前期 | 设计时速160km/h，电气化，双线，梁平境内全长45公里。 | 启动前期 |
| 131 | 达万铁路扩能 | 政府投资 | 区交通运输委 | 2026年-2027年 | 前期 | 沿原铁路线增铺轨道，设计时速160公里/小时，双线，30公里。 | 启动前期 |
| （四）水利 |  |  |  |  |  | 14 |  |
| 132 | 梁平区银河桥水库工程 | 政府投资 | 区水利局 | 2024年-2027年 | 续建 | 中型水库，总库容1043万立方米。 | 完成项目的60% |
| 133 | 梁平区七里沟水库扩建工程 | 政府投资 | 区水利局 | 2023年-2025年 | 续建 | 枢纽工程、库盆防渗工程、借水工程、灌溉及供水工程。 | 完工 |
| 134 | 梁平区中心水库工程 | 政府投资 | 区水利局 | 2024年-2025年 | 续建 | 小（1）型水库，总库容117.7万m³，工程为枢纽工程和供水工程两部分，大坝采用C15埋石混凝土重力坝，坝顶宽8.0m，坝轴线长88m，最大坝高41.7m，供水工程有提水管道、灌溉管道，输水线路总长15.37km。 | 项目完工 |
| 135 | 重庆市龙溪河梁平区仁贤至和林段综合治理工程 | 政府投资 | 区水利局 | 2025年-2027年 | 新开工 | 梁平段治理河道总长20.14km；建设内容主要由防洪护岸工程、排涝建筑物工程、穿堤建筑物工程、疏浚工程、桥梁工程、修复工程和其他工程组成。 | 完成项目的40% |
| 136 | 梁平区左柏、盐井口水库至盐井河水厂等管网联通工程 | 政府投资 | 区水利局 | 2025年-2026年 | 新开工 | 1.左柏水库-盐井口水库-盐井河水厂管网联通，新建 DN600~DN800管道，长度40公里。 2.白竹槽水源地-东山村三洞水源地-白沙水库-大河坝水库引水工程，新建DN250~DN500管道，长度12公里。 | 开工建设 |
| 137 | 重庆市梁平区左柏水库中型灌区项目 | 政府投资 | 区水利局 | 2025年-2026年 | 新开工 | 该项目设计灌溉面积5.09万亩，其中新增灌面2.92万亩，改善灌面2.17万亩。主要建设内容如下：新建管道共计101.62km，新建各类阀井共273座，新建各类计量设施89套，完善灌区信息化系统。 | 完成项目建设任务的80% |
| 138 | 重庆市梁平区红旗水库中型灌区项目 | 政府投资 | 区水利局 | 2025年-2026年 | 新开工 | 该项目设计灌溉面积5.15万亩，其中新增灌溉面积3.80万亩，改善灌溉面积0.11万亩，恢复灌溉面积1.24万亩。主要建设内容如下：整治拦河堰1座，新建取水井2座，新建取水池1座。新建输配水线路全长87.08km，新建各类阀井共402座，新建计量设施159套，完善灌区信息化系统。 | 完成项目建设任务的80% |
| 139 | 重庆市梁平区2025年国家水土保持重点工程笋沟生态清洁小流域项目 | 政府投资 | 区水利局 | 2025年 | 新开工 | 综合治理水土流失面积26.77km²，包括保土耕作1267.57hm²，封育治理1332.82hm²，坡面水系治理76.90hm²。水源点治理5处，新建输水管道3766m，新建排水沟15505m、新建沉砂池88座，新建1.0m宽生产道路7953m，新建2.5m宽生产道路3611m，坡改梯3.43hm²，200m³蓄水池7座，溪沟治理2419.31m，行道树140株，灌木丛700㎡，矿山苗木补植1400株。封禁治理碑10座，项目工程碑3座。 | 项目完工 |
| 140 | 重庆市梁平区回龙河综合治理工程 | 政府投资 | 区水利局 | 2026年-2027年 | 前期 | 工程治理河道总长度15.51km，新建堤防护岸、疏浚等。 | 完成初设批复 |
| 141 | 梁平区水井湾水库工程 | 政府投资 | 区水利局 | 2027年-2030年 | 前期 | 新建小（一）型水库1座，总库容313万m³，工程主要由枢纽工程和输水管道工程两部分组成。大坝为埋石砼重力坝，最大坝高31m，坝轴线长233m；输水管道采用DN400焊接钢管，全长3.836km。 | 完成勘察设计招标并启动可研勘察设计工作 |
| 142 | 川渝东北水资源配置一体化 | 政府投资 | 区水利局 | 2026年-2027年 | 前期 | 工程采用前河和小江双水源方案，按照“高水高用、低水低用”的原则，建设两条干渠引水，其中低线土宝干渠渠首位于四川省达州市在建土溪口水库，引水规模14m3/s，输水线路长353km，多年平均引水2.5亿m3；高线城垫干渠渠首位于规划的城口县前河明通水库和开州区小江甘泉水库，引水规模21m3/s，输水线路长258km，多年平均引水4.0亿m3。 | 配合市级开展前期 |
| 143 | 重庆市梁平区福禄镇福山河四安村山洪沟治理工程 | 政府投资 | 区水利局 | 2026年-2030年 | 前期 | 本工程主要治理河段长1.7km。 | 完成前期工作 |
| 144 | 重庆市梁平区虎城镇施家河大荣村段山洪沟治理工程 | 政府投资 | 区水利局 | 2026年-2030年 | 前期 | 本工程主要治理河段长3.2km。 | 完成前期工作 |
| 145 | 重庆市梁平区文化镇文化河永远村级齐发村段山洪沟治理工程 | 政府投资 | 区水利局 | 2026年-2030年 | 前期 | 本工程主要治理河段长3.9km。 | 完成前期工作 |
| 四、农文旅 |  |  |  |  |  | 41 |  |
| （一）和美乡村 |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 146 | 2024年高标准农田建设项目 | 政府投资 | 区农业农村委 | 2024年-2025年 | 续建 | 新建或改造高标准农田7.5万亩。 | 完工 |
| 147 | 重庆市梁平区屙尿坪至铁门长塘乡村旅游公路改建工程 | 政府投资 | 区交通运输委 | 2025年 | 新开工 | 路线全长12.65km，原路面宽度6米，路基宽度7米，沥青混凝土路面，四级公路。其中5公里升级为三级公路，剩余7.6公里进行改建，路基宽度7米，路面宽度6米。沥青混凝土路面。 | 完工验收 |
| 148 | 2025年农村公路项目 | 政府投资 | 区交通运输委 | 2025年 | 新开工 | 对存在安全隐患和道路畅通水平不足的农村道路进行新改建，2025年计划实施农村公路100公里，路面宽度3.5-4米，路面类型为水泥混凝土或沥青混凝土。 | 完成建设 |
| 149 | 梁平区2025年度市级美丽移民村项目 | 政府投资 | 区水利局 | 2025年 | 新开工 | 新盛：庭院改造约228栋，道路路面油化改造长度5.96km，人行步道改造长度1.81km。新增布置太阳能路灯共300盏，果树栽种73株，草籽混播约347m²，沿河绿化及道路提升长度约1.89km。 虎城：道路升级改造长度约3.964km，房屋风貌管控约65栋，移民活动广场改造提升面积约1826㎡，庭院整治约15处，新建太阳能路灯189盏等。 | 项目完工 |
| 150 | 梁平区全域土地综合整治项目（金带街道、仁贤街道5个村） | 政府投资 | 区规划自然资源局 | 2025年-2027年 | 新开工 | 新增项目：项目涉及金带街道滑石村、石龙村、金带社区、石燕村以及仁贤街道广福村，主要建设内容为农用地整理、建设用地整理、乡村生态保护修复、乡村历区位史文化保护。 | 开工 |
| 151 | 2025年高标准农田建设项目 | 政府投资 | 区农业农村委 | 2025年-2026年 | 新开工 | 新建和改造提升15万亩。 | 开工 |
| 152 | 梁平区2026年水库移民后期扶持项目 | 政府投资 | 区水利局 | 2026年 | 前期 | 在移民安置区实施美丽家园、产业转型升级以及散居移民基础设施建设等6个项目。 | 完成前期工作 |
| 153 | 梁平区2025年地灾治理项目 | 政府投资 | 区规划自然资源局 | 2025年-2026年 | 新开工 | 危岩、滑坡勘查设计、工程治理。 | 开工建设 |
| （二）农业产业质效提升 |  |  |  |  |  | 11 |  |
| 154 | 农村综合改革试点试验项目 | 政府投资 | 区财政局 | 2023年-2026年 | 续建 | 对荫平、云龙试点试验范围内开展项目实施. | 完成年度计划 |
| 155 | 国家蔬菜优势特色产业集群建设项目 | 社会投资 | 区农业农村委 | 2023年-2026年 | 续建 | 新建一批全年生产、立体种植、智能调控的连栋温室和植物工厂等高端生产设施。总投资3.4亿元，其中财政专项资金投入0.9亿元，社会投资2.5亿元。 | 完成年度计划 |
| 156 | 国家稻谷优势特色产业集群建设项目 | 社会投资 | 区农业农村委 | 2024年-2027年 | 续建 | 围绕水稻种业创新、数智农业、加工物流、主体培育、服务能力提升、品牌建设等重点领域和关键环节完善设施设备。 | 完成年度计划 |
| 157 | 市级乡村振兴示范片项目 | 政府投资 | 区农业农村委 | 2025年-2026年 | 新开工 | 发展乡村产业等五大振兴，建设集美丽乡村、数字乡村、善治乡村为一体的农村综合改革试验区。 | 完成年度计划 |
| 158 | 梁平区2025年衔接资金项目（基础设施、土特产产业） | 政府投资 | 区农业农村委 | 2025年 | 新开工 | 该项目涉及多个子项目，主要建设内容为完善乡村主导产业基础；支持联农带农富农产业发展；支持重点群体增收；发展村集体经济；补齐必要的基础设施补短板；其他农业农村发展短板工程。 | 完工 |
| 159 | 毗邻乡镇一体化建设 | 政府投资 | 区交通运输委 | 2025年 | 新开工 | 对川渝毗邻乡镇存在安全隐患和道路畅通水平不足的农村道路进行新改建，2025年计划实施农村公路10公里，路面宽度3.5-4米，路面类型为水泥混凝土或沥青混凝土。 | 完成建设 |
| 160 | 梁平区明月山国家储备林建设项目 | 政府投资 | 区林业局 | 2026年-2028年 | 前期 | 项目建设50万亩国家储备林基地，开展林改培等经营工作；开展油茶2万亩、甜茶5000亩等多种经营；配套基础设施建设，购置一批生产（防火）设备等。 | 完成前期工作 |
| 161 | 龙溪河流域现代农业示范区（梁平区）项目 | 政府投资 | 区农业农村委 | 2026年 | 前期 | 围绕水稻、蔬菜、水产3个产业，改造提升设施农业基础，提高农业机械化率，开展智能化、数字化农业生产。实施农村改革，开展社会化服务。 | 开展前期 |
| 162 | 梁平、大竹、开江现代高效农业产业园 | 政府投资 | 区农业农村委 | 2026年-2028年 | 前期 | 围绕水稻、果蔬、水产，通过创新经营体系、科技集成化、全程数字化和农业绿色化等策略，实现农业生产的现代化和可持续发展。 | 完成前期 |
| 163 | 猪肉保供基地 | 政府投资 | 区农业农村委 | 2026年-2028年 | 前期 | 依托梁平东方希望、达川丽天牧业、邻水新希望等生猪养殖基础，大力培育或引进大型肉制品精深加工龙头企业，延伸生猪产业链条，推动生猪全产业链发展。 | 完成前期 |
| 164 | 梁平区明月山林下经济发展项目 | 政府投资 | 区林业局 | 2026年 | 前期 | 在梁平区明月山及周边区域发展林下经济，种植甜茶3万亩，新造改造油茶10万亩，发展竹笋竹菌3万亩，形成林下经济发展示范基地。 | 完成前期手续 |
| （三）生态保护修复 |  |  |  |  |  | 18 |  |
| 165 | 重庆市梁平区城镇污水处理厂提标扩容设备更新改造工程项目 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 2024年-2025年 | 续建 | 更新改造白洋河污水厂、屏锦镇污水处理厂等18 个城镇污水处理厂设施设备（达到一级能效水平）：更换高效节能泵类（加药螺杆泵、潜污泵、污泥泵、冲洗水泵、回流泵等）158 台、螺旋输送机 33 台、搅拌机31台、罗茨风机 42台、空压机 25 台、集水槽 125 套、闸阀 359 个、带式浓缩压滤一体机8台，新增污水厂污泥减量设备等。 | 完工 |
| 166 | 梁平区城镇污水处理设施设备更新改造项目 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 2024年-2026年 | 续建 | 对聚奎镇、和林镇等28个污水处理厂（站）进行更新改造，淘汰使用10年以上AO一体化设备、提升泵、污泥回流泵等老旧设备815台（套），对应更新设备共计815台（套）。主要建设内容包括：更新改造AO一体化设备65套，高效节能泵类（提升泵、污泥回流泵、螺杆泵等）239台，风机37台，加药系统32套，发电机36台，混凝搅拌机15台，潜水搅拌机36台，电动门13套等。项目建成后主要设施设备达到一级能效水平，和林镇等污水处理厂出水水质达到一级A标，预计年节能量124吨标准煤，减少碳排放量84吨二氧化碳当量。 | 完工 |
| 167 | 重庆市开州、梁平、云阳片区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目（梁平区片区） | 政府投资 | 区林业局 | 2024年-2025年 | 续建 | 新建智能防火卡口92套，蓄水池56座，防火检查站10处，防火物资装备一批。 | 完工 |
| 168 | 梁平区白洋河污水处理厂扩建工程 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 2025年 | 新开工 | 扩建污水处理厂，处理规模3万m³/d。 | 完工 |
| 169 | 长江干流梁平龙溪河流域污水处理厂及配套管网建设项目 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 2025年-2026年 | 新开工 | 为提升污水处理水平，打造“河清水净”新生态，我区将对双桂街道白洋河污水处理厂、仁贤街道、金带街道、礼让镇、安胜镇等11个镇街污水处理厂实施提标、技改、扩容改造、搬迁和复垦；新改建一二级污水管网约60公里。 | 争取开工建设 |
| 170 | 长江干流梁平普里河流域污水处理厂及配套管网建设项目 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 2025年-2026年 | 新开工 | 为提升污水处理水平，打造“河清水净”新生态，我区将对梁山街道、合兴街道、复平镇污水处理厂实施提标、技改、扩容改造、搬迁和复垦；新改建一二级污水管网约30公里。 | 争取开工建设 |
| 171 | 长江干流梁平铜钵河流域污水处理厂及配套管网建设项目 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 2025年-2026年 | 新开工 | 为提升污水处理水平，打造“河清水净”新生态，我区将对袁驿镇、竹山镇、虎城镇等6个污水处理厂实施提标、技改、扩容改造、搬迁和复垦；新改建一二级污水管网约48公里。 | 争取开工建设 |
| 172 | 长江干流梁平新盛河流域污水处理厂及配套管网建设项目 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 2025年-2026年 | 新开工 | 为提升污水处理水平，打造“河清水净”新生态，我区将对新盛镇、文化镇、龙门镇污水处理厂实施提标、技改、扩容改造、搬迁和复垦；新改建一二级污水管网约21公里。 | 争取开工建设 |
| 173 | 成渝双城经济圈梁平入河排口监测及整治工程 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 2025年-2026年 | 新开工 | 为全面推进“美丽中国建设”，加快长江沿线高质量绿色融合发展，进一步提升巩固梁平区内河流水质标准，我区将对梁平区33个镇街约832个入河排口进行在线设备监测，防止企业私排乱排，并对监测不合格的入河排口进行雨污分流改造，暂估约33公里。 | 争取开工建设 |
| 174 | 梁平区污水厂网一体化 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 2025年-2026年 | 新开工 | 对城镇34座污水处理厂处理设施的进行改造升级，对配套管网约50公里进行改造，新建配套管网约15公里；构建信息化管理系统，实现对污水处理过程的实时监控和管理，源头管控提高污水处理效率和质量。 | 争取开工建设 |
| 175 | 梁平区铁门乡等乡镇2025年国土整治典型示范及矿山生态修复项目 | 政府投资 | 区规划自然资源局 | 2025年-2026年 | 新开工 | 主要建设内容为土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、矿山生态修复、农村人居环境整治 | 部分项目开工建设 |
| 176 | 双桂湖流域生态修复项目 | 政府投资 | 区林业局 | 2026年 | 前期 | 对双桂湖上游3条河流沿线进行生态修复，通过驳岸整治、苗木栽植、岸线梳理等形式，对沿线约5公里长度进行修复治理。 | 待双桂湖取得国际重要湿地批复后，开展项目可研，可研批复后编制方案设计和施工设计。 |
| 177 | 小微湿地+综合治理项目 | 政府投资 | 区林业局 | 2026年 | 前期 | 推广应用小微湿地+建设经验，开展小微湿地及乡村尾水湿地治理项目，整治山坪塘、尾水湿地，新建湿地23万平方米及配套管网32公里，净化污水处理厂尾水，出水用于市政杂用，农业灌溉，生态补水，总规模为每天3.5万立方米. | 编制项目可研报告，取得可研批复，办理项目入库，申报专项债资金，待专项债资金拨付后，开展项目立项手续并编制方案设计和施工设计 |
| 178 | 重庆市龙溪河（梁平段）水生态保护修复工程 | 政府投资 | 区水利局 | 2026年-2027年 | 前期 | 干支流新建生态护岸77.6km、生态通道48.5km、河道清淤35.2km。安装生态补水管网61km。 | 完成前期工作 |
| 179 | 重庆市甘井河水生态保护修复工程 | 政府投资 | 区水利局 | 2027年-2028年 | 前期 | 本工程主要涉及甘井河流域生态治理。主要建设内容为干支流新建生态护岸25.6km、生态通道16km、河道清淤12km。 | 完成前期工作 |
| 180 | 重庆市新盛河水生态保护修复工程 | 政府投资 | 区水利局 | 2026年 | 前期 | 本工程主要涉及新盛河流域生态治理。主要建设内容为干支流新建生态护岸44.8km、生态通道28km、河道清淤16.8km，新建生态补水管网12km。 | 完成前期工作 |
| 181 | 重庆市铜钵河水生态保护修复工程 | 政府投资 | 区水利局 | 2027年-2028年 | 前期 | 本工程主要涉及铜钵河流域生态治理。主要建设内容为干支流新建生态护岸97km、生态通道61km、河道清淤16km。 | 完成前期工作 |
| 182 | 梁平区邵兴煤矿矸石山综合治理 | 社会投资 | 双桂集团 | 2026年 | 前期 | 对原邵新煤矿矿场及周边矸石山复绿、土地污染综合治理、水环境综合治理、危房排危及修缮、检修道路水毁修复等综合治理。 | 完成前期工作 |
| （四）文化旅游 |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 183 | 滑石寨核心景区建设项目 | 社会投资 | 区文化旅游委 | 2023年-2026年 | 续建 | 1.滑石寨接待中心：原建筑改造装修。2.4A级景区南北入口游客接待中心约4500平方米及配套设施。3、滑石寨旅游基础设施(道路边坡)工程：环湖路道路、边坡治理、景区道路改造、外寨门修缮。4.滑石寨景区旅游基础设施（基础设施及维修）工程：寨内长廊翻新重建；新建消防给排水管网；新建供电线路；景区南侧登山步道改造。 | 1.滑石寨接待中心完成方案及施工图设计2.北入口游客接待中心用地完成集体土地入市； 3.建成南入口游客接待中心 4.滑石寨旅游基础设施（道路边坡）工程完工。5.滑石寨景区旅游基础设施（基础设施及维修）工程完成50%。 |
| 184 | 梁平区百里竹海明月山旅居民宿建设项目 | 社会投资 | 区文化旅游委 | 2025年 | 新开工 | 总用地面积23亩，包括文家院子、寿海业态升级、民宿群等：旅居民宿建筑10栋，建筑面积约17000平方米，建成后可形成约130间套房，床位200张，配套建设停车场、旅游连接道路6公里等配套设施。 | 争取开工建设 |
| 185 | 梁平区低空文旅示范带建设项目 | 社会投资 | 区文化旅游委 | 2025年-2028年 | 新开工 | 利用梁平4A级景区资源、西部低空之城名片联动打造梁平低空文旅示范带：包括无人机、直升机设备购置，打造婚拍、旅拍、低空观光路线，建设低空体验项目，配套接待中心、停机坪、停机库、连接道路、雨污管网、环境整治、强弱电升级等配套基础设施。 | 争取开工建设 |
| 186 | 双桂堂石质文物保护项目 | 政府投资 | 区文化旅游委 | 2026年 | 前期 | 对双桂堂内的300余处石质文物实施修缮保护，包括石狮、石柱、石碑、石塔、石墙等文物本体修缮保护、监测保护、数字化管理等。 | 完成前期工作 |
| 五、公共服务 |  |  |  |  |  | 5 |  |
| （一）民生 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 187 | 梁平区殡仪馆建设 | 政府投资 | 区民政局 | 2025年-2028年 | 新开工 | 新建区殡仪馆，完善悼念厅、火化车间，配套高中档火化炉6台，完善相关设施设备。 | 开工 |
| （二）教育 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 188 | 重庆市梁平中学教学楼（高中部）改扩建项目 | 政府投资 | 区教委 | 2025年-2026年 | 新开工 | 项目建设占地面积约4000平方米，总建筑面积约10000平方米。主要建设内容为土建工程、装饰工程，网管、绿化等室内为附属工程。 | 完工 |
| 189 | 重庆市梁平红旗中学校（高中部）艺体训练中心 | 政府投资 | 区教委 | 2025年-2026年 | 新开工 | 总建筑面积约8000平方米，包括室内排球场、美术基地等相关训练场所，主要建设内容为土建工程、装饰工程，网管、绿化等室内为附属工程。 | 完工 |
| （三）医疗 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 190 | 梁平区中医医院二期建设项目 | 政府投资 | 区卫生健康委 | 2024年-2025年 | 续建 | 利用棚改土地建设后勤保障中心、发热门诊及中医药文化园 | 完工 |
| 191 | 重庆市梁平区医养结合项目 | 社会投资 | 区卫生健康委 区民政局 | 2025年 | 新开工 | 收购原妇幼保健院资产，进行提升改造，建设医养综合体。总投资初步估计为0.8亿元。 | 完工 |

重庆市梁平区人民政府办公室          　　 2025年4月30日印发