梁平府办发〔2021〕48号

重庆市梁平区人民政府办公室

关于做好2021年通信基础设施建设工作的

通  知

各乡镇人民政府（街道办事处），区政府有关部门，有关单位：

2020年，在区委区政府的坚强领导下，在各部门、各单位的大力支持下，我区通信基础设施建设工作顺利推进，成效明显，2020年我区建成5G基站590个累计，基本实现梁平城区、工业园区、旅游景区等重点区域的5G信号覆盖，2020年电信普遍服务试点项目建成4G基站40个，进一步增强了我区农村地区4G信号覆盖。为做好2021年通信基础设施建设工作，经区政府同意，现将有关事宜通知如下。

一、建设目标

为贯彻落实区委区政府加快5G网络建设的工作要求，按照2021年区政府工作报告工作安排，结合我区5G通信基础设施规划、重庆市通信管理局《关于下达重庆市2021年第一批区县5G基站建设任务的通知》和2021年电信普遍服务试点项目要求，我区2021年第一批5G基站建设任务162个、2021年电信普遍服务试点项目4G基站22个、电信普遍服务项目通信基站北斗授时功能改造32个（附件1、2、3）。各基础电信企业、铁塔运营企业加快项目实施，尽快形成网络能力；区经济信息委加强指导协调，各乡镇（街道）、有关部门强化配合、协调和服务，合力推进我区5G基站等通信基础设施建设，提高我区网络通信水平。

二、工作措施

（一）推动公共资源免费开放。除法律法规另有规定外，以下公共资源在符合安全规定的前提下应免费开放，提供进入便利，积极支持通信基础设施建设，严禁资源垄断、签订排他性协议等行为。一是党政机关、事业单位、国有企业等公共机构的办公场所和所属建筑物。二是公园、广场、旅游景区、自然保护区，以及文化体育场馆等公共场所。三是公路、铁路、桥梁、隧道、城市道路及其防护绿带、公共绿地、地下综合管廊（沟），以及机场、车站、公交站台、道路指示牌、路灯、电线杆、交通信号杆、视频监控杆、龙门架等公共设施。通信基础设施由铁塔运营企业和各基础电信企业共同建设、运营维护。公共资源产权人、管理人或使用人严禁向建设单位收取场地租赁费、进场费、协调费、分摊费等费用和维护押金、维护保证金等风险保障金。公共资源产权人、管理人或使用人自接收到建设单位使用公共资源申请后，应在10个工作日内完成审批，并积极配合开展通信基础设施建设、维护、升级与改造。（责任单位：各部门、各单位、各乡镇街道、国有企业、基础电信企业、铁塔运营企业）

（二）推动私有设施合理开放。私有业主或其委托的管理单位、物业服务机构、地产公司等，应积极支持通信基础设施建设，提供进入便利，禁止收取进场费、协调费、分摊费等不合理费用。铁塔运营企业和基础电信企业应依法承担物业管理区域内通信基础设施的建设、维修、养护责任，有关单位应予以支持。（责任单位：区住房城乡建委、各乡镇街道、基础电信企业、铁塔运营企业）

（三）完善5G网络基础设施建设标准体系。将通信基础设施建设所需站址、机房等配套设施纳入我区国土空间规划，并在控制性详细规划中严格落实。在新建、改扩建公共交通、公共场所、园区、建筑物等工程时，统筹考虑通信基站站址部署需求。推进住宅小区、商务楼宇、学校、医院、城市道路、桥梁、隧道、铁路等建设项目应当根据国家有关标准，同步设计和配套建设电信设施，并预留和验收通信管线走廊及配套设施位置等。（责任单位：区规划自然资源局、区住房城乡建委、基础电信企业、铁塔运营企业）

（四）切实降低用电成本。一是支持铁塔运营企业、基础电信企业与发电企业开展电力市场交易。二是电网企业应积极配合铁塔运营企业和基础电信企业，按照“分步推进、先易后难、能改则改”的原则，对符合“转改直”条件的基站在收到报装材料后10个工作日内配合完成改造。其中，公用变压器区域基站应配合完成直供电改造；专用变压器区域具备安装条件的，可加装分表单独计费。三是暂时不符合直供电的基站，由区发展改革委牵头，会同区经济信息委等有关单位，研究制定转供电损耗分摊比例，转供电主体不得将损耗以外的其他费用分摊给通信基础设施，区发展改革委负责清理规范转供电价格问题。（责任单位：区发展改革委、区经济信息委、基础电信企业、铁塔运营企业）

（五）明确建设审批有关事项。市政审批申报材料、审批流程及审批时限等按照如下规定执行：一是提高通信基础设施建设审批效率。通信基础设施建设申请材料采取批量报批方式，建设单位向区城管局提交“现场示意图”或“定位图”，区城管局接收到申请材料后，应在6个工作日内完成审批（含现场勘查）。二是免收行政规费。免收通信基础设施建设城市园林绿化补偿费、城市道路占用费、通信管道建设占道开挖费等相关行政规费。（责任单位：区城管局、基础电信企业、铁塔运营企业）

三、保障措施

（一）强化宣传引导。加大《中华人民共和国刑法》第一百二十四条、《中华人民共和国电信条例》、《重庆市电信设施建设与保护办法》等信息基础设施安全保护法规和相关知识的宣传力度，进行正确舆论引导，消除大众对基站辐射等方面的误解，为5G基站建设等创造良好社会舆论环境。

（二）加强责任落实。铁塔运营企业和基础电信企业要发挥主体作用，做好通信基础设施建设的查勘设计、工程建设，全力推进通信基础设施建设工作。各单位要进一步加大工作力度，及时细化各项支持政策和举措，确保各项政策落到实处，定期梳理经验做法，及时发现问题不足，不断调整优化工作举措，对通信基础设施建设中亟需解决的问题，各行业主管部门、各乡镇（街道）等要加大协调力度，及时处理落实。

（三）加强监督检查。区政府督查办将把通信基础设施建设进度、公共资源开放情况、建设审批情况、资源要素保障情况纳入重点工作督办范围，对通信基础设施建设支持不力的单位予以通报。

四、其他事项

（一）后续5G基站、电信普遍服务试点项目等通信基础设施建设参照本通知执行。

（二）本通知自印发之日起施行。

附件：1．梁平区2021年第一批通信基站建设统计表

2．梁平区2021年电信普遍服务4G基站建设统计表

3．梁平区2021年电信普遍服务北斗授时功能改造实施清单

重庆市梁平区人民政府办公室

2021年6月25日

（此件公开发布）

附件1

梁平区2021年第一批通信基站建设统计表

| 序号 | 运营商 | 分类 | 站点名称 | 建设地址 | 经度 | 纬度 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动 | 5G | 梁平党校-700M | 重庆市梁平区梁山街道机场路东党校楼顶 | 107.804722 | 30.688333 | 区委党校 |
| 2 | 移动 | 5G | 梁平巨源不锈钢-700M | 重庆市梁平区巨源厂区及福德锦城小区 | 107.725301 | 30.658669 | 园区管委会、双桂街道 |
| 3 | 移动 | 5G | 梁平财政局-700M | 重庆市梁平区财政局8F天面 | 107.784058 | 30.668781 | 区财政局 |
| 4 | 移动 | 5G | 梁平蜀达饲料-700M | 重庆市梁平区迎宾路电杆厂内 | 107.75615 | 30.664451 | 双桂街道 |
| 5 | 移动 | 5G | 梁平土桥-700M | 重庆市梁平区扈家巷745号楼顶 | 107.804266 | 30.682831 | 梁山街道 |
| 6 | 移动 | 5G | 梁平国土所家属院-700M | 重庆市梁平区梁山街道北池街国土所家属院 | 107.795984 | 30.680419 | 梁山街道 |
| 7 | 移动 | 5G | 梁平电信大楼-700M | 重庆市梁平区梁山街道东正街新梁公司楼顶 | 107.798701 | 30.676071 | 梁山街道 |
| 8 | 移动 | 5G | 梁平红中-700M | 重庆市梁平区人民南路192号红旗中学操场旁 | 107.804166 | 30.669166 | 区教委、红旗中学 |
| 9 | 移动 | 5G | 梁平国税局-700M | 重庆市梁平区双桂路398号和浦酒店楼顶 | 107.79081 | 30.67278 | 梁山街道 |
| 10 | 移动 | 5G | 梁平北门菜市场-700M | 重庆市梁平区北新街67号云桂宾馆楼顶 | 107.792842 | 30.677523 | 梁山街道 |
| 11 | 移动 | 5G | 梁平石马山廉租房-700M | 重庆市梁平区石马山廉租房8栋 | 107.79039 | 30.66557 | 区住房城乡建委、梁山街道 |
| 12 | 移动 | 5G | 梁平梁媚宾馆-700M | 重庆市梁平区双桂街道回兴村二组楼顶 | 107.764443 | 30.664444 | 双桂街道 |
| 13 | 移动 | 5G | 梁平桂园路-700M | 重庆市梁平区桂园路与318国道交汇处移动灯杆 | 107.75399 | 30.65102 | 双桂街道 |
| 14 | 移动 | 5G | 梁平移动新办公大楼-700M | 重庆市梁平区新移动公司楼顶 | 107.77372 | 30.65781 | 移动梁平分公司 |
| 15 | 移动 | 5G | 梁平广电大楼-700M | 重庆市梁平区梁山大道580号广播电视局14楼 | 107.795833 | 30.671111 | 区融媒体中心 |
| 16 | 移动 | 5G | 梁平东城丽景后山坡-700M | 重庆市梁平区梁山街道东明村2组 | 107.807222 | 30.676111 | 梁山街道 |
| 17 | 移动 | 5G | 梁平金桂路-700M | 重庆市梁平区隆鑫花漾城B区1单元17F天面 | 107.766111 | 30.650556 | 双桂街道 |
| 18 | 移动 | 5G | 梁平扈家巷-700M | 重庆市梁平区梁山街道北池街233号3F顶 | 107.79994 | 30.68329 | 梁山街道 |
| 19 | 移动 | 5G | 梁平鑫桂家园-700M | 重庆市梁平区双桂路中央星城 | 107.78818 | 30.67529 | 区住房城乡建委、梁山街道 |
| 20 | 移动 | 5G | 梁平一中后门-700M | 重庆市梁平区梁山街道东池巷252好7F天面 | 107.80379 | 30.67411 | 梁山街道 |
| 21 | 移动 | 5G | 梁平石马山美化树-700M | 重庆市梁平区石马路石马山公园内 | 107.795156 | 30.666841 | 梁山街道 |
| 22 | 移动 | 5G | 梁平红江宾馆-700M | 重庆市梁平区大河坝红江宾馆6楼 | 107.782778 | 30.664444 | 梁山街道 |
| 23 | 移动 | 5G | 梁平范家店-700M | 重庆市梁平区梁山街道文峰村 | 107.769444 | 30.676667 | 梁山街道 |
| 24 | 移动 | 5G | 梁平看守所旁-ZLH-700M | 重庆市梁平区鲁班巷76号楼顶 | 107.80005 | 30.67936 | 梁山街道 |
| 25 | 移动 | 5G | 梁平八角村村委-700M | 重庆市梁平区好家苑农家乐旁边移动三管塔 | 107.776821 | 30.684457 | 梁山街道 |
| 26 | 联通 | 5G | 梁平鲁班巷 | 重庆市梁平区东城丽景30栋3单元9F天面 | 107.801304 | 30.679869 | 梁山街道 |
| 27 | 移动 | 5G | 梁平小康环保-700M | 重庆市梁平区小康环保公司旁边人行道上 | 107.719606 | 30.673691 | 双桂街道 |
| 28 | 移动 | 5G | 梁平张星桥水库-700M | 重庆市梁平区张星桥水库旁桥边菜地 | 107.747187 | 30.646557 | 双桂街道 |
| 29 | 移动 | 5G | 梁平融康彩印-700M | 重庆市梁平区工业园区竹贤路口人行道边上 | 107.725468 | 30.673644 | 双桂街道 |
| 30 | 移动 | 5G | 梁平兴隆街-700M | 重庆市梁平区梁山街道机场路黄桷树旁 | 107.777777 | 30.668611 | 双桂街道 |
| 31 | 移动 | 5G | 梁平天籁花园-700M | 重庆市梁平区东方天籁A1栋14F天面 | 107.760861 | 30.653382 | 区住房城乡建委、双桂街道 |
| 32 | 移动 | 5G | 梁平农机产业园-700M | 重庆市梁平区农机产业园金曼电子厂内 | 107.732655 | 30.661078 | 园区管委会 |
| 33 | 移动 | 5G | 梁平罗汉鸡-700M | 重庆市梁平区桂东大桥旁山坡 | 107.786067 | 30.660572 | 双桂街道 |
| 34 | 移动 | 5G | 梁平老移动大楼-700M | 重庆市梁平区迎宾路108号老移动公司楼顶 | 107.77059 | 30.66433 | 双桂街道 |
| 35 | 移动 | 5G | 梁平双桂雅苑2期灯杆-700M | 重庆市梁平区城双桂雅苑2期D区旁 | 107.747635 | 30.652932 | 双桂街道 |
| 36 | 移动 | 5G | 梁平光电产业园-700M | 重庆市梁平区知德大道垃圾中转站斜对面 | 107.743483 | 30.65607 | 双桂街道 |
| 37 | 移动 | 5G | 梁平三甲医院-700M | 重庆市梁平区三甲医院住院部顶楼炮台 | 107.772887 | 30.651662 | 区人民医院 |
| 38 | 移动 | 5G | 梁平福德鸡-700M | 重庆市梁平区迎宾路福德鸡 | 107.759511 | 30.659151 | 园区管委会 |
| 39 | 移动 | 5G | 梁平行政中心综合大楼-700M | 重庆市梁平区行政中心1号楼楼顶 | 107.767054 | 30.655913 | 区机关事务中心 |
| 40 | 移动 | 5G | 梁平安福路口-700M | 重庆市梁平区名柚大道安福路口绿化带内 | 107.726099 | 30.666463 | 双桂街道 |
| 41 | 移动 | 5G | 梁平枫叶国际学校-700M | 重庆市梁平区双桂街道湖光路77号楼顶 | 107.730348 | 30.652592 | 区教委、枫叶国际学校 |
| 42 | 移动 | 5G | 梁平新城实验中学-700M | 重庆市梁平区双桂街道碧湖大道新城实验中学 | 107.740192 | 30.64914 | 区教委、西大实中 |
| 43 | 移动 | 5G | 梁平环湖路-700M | 重庆市梁平区新城体育馆背后环湖路口 | 107.758161 | 30.646267 | 双桂街道 |
| 44 | 移动 | 5G | 梁平新城建设指挥部-700M | 重庆市梁平区竹海大道新城指挥部斜对面 | 107.753933 | 30.659039 | 双桂街道 |
| 45 | 移动 | 5G | 梁平职教中心-700M | 重庆市梁平区职教中心宿舍楼4F天面 | 107.808851 | 30.695641 | 区教委、职教中心 |
| 46 | 移动 | 5G | 梁平群星装饰建材-700M | 重庆市梁平区迎宾路群星装饰建材公司 | 107.74735 | 30.66073 | 园区管委会、双桂街道 |
| 47 | 移动 | 5G | 梁平工业园中心车站-700M | 重庆市梁平区亿联中心汽车站路口绿化带内 | 107.742823 | 30.667292 | 双桂街道 |
| 48 | 移动 | 5G | 梁平亿联-700M | 重庆市梁平区德宝地板6F天面 | 107.739039 | 30.662953 | 区住房城乡建委、双桂街道 |
| 49 | 移动 | 5G | 梁平大河坝供电所-700M | 重庆市梁平区大河坝街枧木酒店楼顶 | 107.77912 | 30.66368 | 双桂街道 |
| 50 | 移动 | 5G | 梁平蓝色港湾-700M | 重庆市梁平区机场路萨米特陶瓷3F楼顶天面 | 107.78364 | 30.67328 | 梁山街道 |
| 51 | 移动 | 5G | 梁平京华职校-700M | 重庆市梁平区城工业园区职业中学对面厕所旁 | 107.733926 | 30.667864 | 双桂街道 |
| 52 | 移动 | 5G | 梁平老车坝-700M | 重庆市梁平区梁平中学科技楼顶 | 107.76791 | 30.65988 | 区教委、梁平中学 |
| 53 | 移动 | 5G | 梁平颂和时代城-700M | 重庆市梁平区梁平颂和时代城3栋1单元6F | 107.738987 | 30.670056 | 区住房城乡建委、双桂街道 |
| 54 | 移动 | 5G | 梁平工业园区万和灯杆-700M | 重庆市梁平区万和回居安置房对面人行道马路边 | 107.738219 | 30.655818 | 双桂街道 |
| 55 | 移动 | 5G | 梁平种子公司-700M | 重庆市梁平区仁贤镇仁贤镇4组观音桥 | 107.714815 | 30.662554 | 仁贤街道 |
| 56 | 移动 | 5G | 梁平双桂公园-700M | 重庆市梁平区湖滨路双桂公园内 | 107.77927 | 30.65589 | 双桂街道 |
| 57 | 移动 | 5G | 梁平交警大队-700M | 重庆市梁平区交巡警楼顶 | 107.775258 | 30.663342 | 区公安局 |
| 58 | 移动 | 5G | 梁平啤酒厂-700M | 重庆市梁平区双桂街道啤酒厂门口 | 107.753721 | 30.655921 | 双桂街道 |
| 59 | 移动 | 5G | 梁平砂轮厂-700M | 重庆市梁平区砂轮厂楼顶 | 107.751666 | 30.663056 | 园区管委会 |
| 60 | 移动 | 5G | 梁平福德大道-700M | 重庆市梁平区桂西大道交汇处 | 107.732871 | 30.655888 | 双桂街道 |
| 61 | 移动 | 5G | 梁平华驰文具-700M | 重庆市梁平区双桂工业园区华驰文具外小桥旁 | 107.748532 | 30.656562 | 双桂街道 |
| 62 | 移动 | 5G | 梁平松竹雅苑B区-700M | 重庆市梁平区迎宾路松竹雅苑B区 | 107.73761 | 30.66622 | 区住房城乡建委、双桂街道 |
| 63 | 移动 | 5G | 梁平光电城-700M | 重庆市梁平区迎宾路平伟实业新厂房3F顶 | 107.743038 | 30.659718 | 园区管委会 |
| 64 | 移动 | 5G | 梁平皂角小区-700M | 重庆市梁平区迎宾路皂角小区对面马路旁 | 107.745533 | 30.662594 | 双桂街道 |
| 65 | 移动 | 5G | 梁平南泊湾路口-700M | 重庆市梁平区月桂路南泊湾路口 | 107.755791 | 30.648781 | 双桂街道 |
| 66 | 移动 | 5G | 梁平双桂湖管理处-700M | 重庆市梁平区双桂街道双桂湖边上绿化带内 | 107.750993 | 30.648976 | 双桂街道 |
| 67 | 移动 | 5G | 梁平智慧小镇-700M | 重庆市梁平区新城智慧小镇大门对面 | 107.749128 | 30.667124 | 双桂街道 |
| 68 | 移动 | 4G | 梁平知德小学 | 重庆市梁平区双桂街道双桂小学内 | 107.739509 | 30.653882 | 区教委、双桂小学 |
| 69 | 移动 | 5G | 梁平香山公馆 | 重庆市梁平区双桂街道文津路 | 107.772355 | 30.659499 | 区城管局、区住房城乡建委 |
| 70 | 联通 | 5G | 梁平西大实中新校区东 | 重庆市梁平区双桂街道碧湖大道交叉口绿化带 | 107.744412 | 30.648281 | 双桂街道 |
| 71 | 联通 | 5G | 梁平御湖别院南停车场 | 重庆市梁平区御湖别院南停车场绿化 | 107.740096 | 30.645122 | 双桂街道 |
| 72 | 联通 | 5G | 梁平颂和时代城西 | 重庆市梁平区双桂街复兴路交叉口绿化带 | 107.736447 | 30.670371 | 双桂街道 |
| 73 | 联通 | 5G | 梁平红十字医院 | 重庆市梁平区双桂街道大河坝红十字医院 | 107.775833 | 30.663056 | 区卫生健康委、红十字医院 |
| 74 | 联通 | 5G | 梁平兴茂时代广场 | 重庆市梁平区兴茂时代广场B区9栋13F楼顶 | 107.772061 | 30.657719 | 区住房城乡建委、双桂街道 |
| 75 | 移动 | 5G | 梁平安胜-700M | 重庆市梁平区安胜镇梁安村山坡上 | 107.721111 | 30.688056 | 安胜镇 |
| 76 | 移动 | 5G | 梁平柏家-700M | 重庆市梁平区柏家镇柏家村1组 | 107.9025 | 30.593889 | 柏家镇 |
| 77 | 移动 | 5G | 梁平柏家派出所-700M | 重庆市梁平区柏家镇58号6F天面 | 107.90611 | 30.58904 | 柏家镇 |
| 78 | 移动 | 5G | 梁平碧山街道-700M | 重庆市梁平区碧山镇碧山寨 | 107.451389 | 30.7725 | 碧山镇 |
| 79 | 移动 | 5G | 梁平大观-700M | 重庆市梁平区大观镇南段1号后面山坡 | 107.808841 | 30.553521 | 大观镇 |
| 80 | 移动 | 4G | 梁平大观尹家沟F1800-ZFH | 重庆市梁平区大观镇大观村7组对面山坡 | 107.812256 | 30.571453 | 大观镇 |
| 81 | 移动 | 5G | 梁平福禄街道-700M | 重庆市梁平区福禄镇石安村3组 | 107.973221 | 30.656431 | 福禄镇 |
| 82 | 移动 | 5G | 梁平复平粮站-700M | 重庆市梁平区复平镇复平粮站楼顶 | 107.879166 | 30.771944 | 复平镇 |
| 83 | 移动 | 5G | 梁平合兴-700M | 重庆市梁平区合兴街道石桥村合兴11组 | 107.818611 | 30.742778 | 合兴街道 |
| 84 | 移动 | 5G | 梁平火车站-700M | 重庆市梁平区合兴街道火车站后面山坡 | 107.81146 | 30.71516 | 合兴街道 |
| 85 | 移动 | 4G | 梁平粮站F1800-ZFH | 重庆市梁平区合兴街道粮食储备中心 | 107.811057 | 30.701527 | 梁平储备粮公司 |
| 86 | 移动 | 4G | 梁平合兴银恒四组-ZFH | 重庆市梁平区合兴银恒四组 | 107.830259 | 30.731672 | 合兴街道 |
| 87 | 移动 | 5G | 梁平和林AG1-700M | 重庆市梁平区和林镇和林村 | 107.682977 | 30.58231 | 和林镇 |
| 88 | 移动 | 5G | 梁平虎城-700M | 重庆市梁平区虎城猫儿村 | 107.53877 | 30.81812 | 虎城镇 |
| 89 | 移动 | 5G | 梁平回龙镇回龙标准塔-700M | 重庆市梁平区回龙镇回龙村 | 107.483611 | 30.530833 | 回龙镇 |
| 90 | 移动 | 4G | 梁平回龙山河村左家坝-CFH | 重庆市梁平区回龙镇山河村6组8号后面山坡 | 107.484656 | 30.555521 | 回龙镇 |
| 91 | 移动 | 5G | 梁平永宁-700M | 重庆市梁平区金带镇双桂村6组望天丘 | 107.695833 | 30.602222 | 金带街道 |
| 92 | 移动 | 5G | 梁平金带-700M | 重庆市梁平区金带镇双桂堂新学校旁 | 107.703479 | 30.601693 | 金带街道 |
| 93 | 移动 | 5G | 梁平滑石寨观景台一-700M | 重庆市梁平区金带镇滑石古寨观景台旁 | 107.734802 | 30.588368 | 金带街道 |
| 94 | 联通 | 5G | 梁平双桂堂美化树 | 重庆市梁平区金带镇双桂堂门口广场 | 107.695832 | 30.602222 | 金带街道 |
| 95 | 移动 | 5G | 梁平岔路口-700M | 重庆市梁平县聚奎镇石牛村村委会旁 | 107.671242 | 30.662119 | 聚奎镇 |
| 96 | 移动 | 5G | 梁平聚奎后街-700M | 重庆市梁平区聚奎镇邱氏干货店铺5F天面 | 107.597321 | 30.636748 | 聚奎镇 |
| 97 | 联通 | 5G | 梁平聚奎 | 重庆市梁平区聚奎镇聚奎村4组32号后小树林内 | 107.593792 | 30.635033 | 聚奎镇 |
| 98 | 联通 | 5G | 梁平聚奎后街 | 重庆市梁平区聚奎镇邱氏干货店铺5F天面 | 107.597321 | 30.636748 | 聚奎镇 |
| 99 | 联通 | 5G | 梁平聚奎老街 | 重庆市梁平区聚奎镇中学背后竹林 | 107.599602 | 30.637792 | 聚奎镇 |
| 100 | 移动 | 4G | 梁平聚奎安寿6组-ZFH | 重庆市梁平区聚奎镇安寿村6组 | 107.564982 | 30.635106 | 聚奎镇 |
| 101 | 移动 | 5G | 梁平礼让-700M | 重庆市梁平区礼让镇繁华路横街30号 | 107.631488 | 30.685091 | 礼让镇 |
| 102 | 移动 | 5G | 梁平龙门-700M | 重庆市梁平区龙门镇龙门村 | 107.688888 | 30.797222 | 龙门镇 |
| 103 | 移动 | 4G | 梁平龙门石梯子F1800-ZFH | 重庆市梁平区龙门镇踏水村1组后面山坡 | 107.670565 | 30.797294 | 龙门镇 |
| 104 | 移动 | 5G | 梁平龙胜政府-700M | 重庆市梁平区龙胜乡7组小山坡上 | 107.550193 | 30.773387 | 龙胜乡 |
| 105 | 移动 | 5G | 梁平明达政府-700M | 重庆市梁平区明达镇明达小学旁居民楼顶 | 107.656173 | 30.724366 | 明达镇 |
| 106 | 移动 | 5G | 梁平蟠龙卫生院-700M | 重庆市梁平区蟠龙镇蟠龙卫生院对面的山坡上 | 107.849992 | 30.632711 | 蟠龙镇 |
| 107 | 移动 | 4G | 梁平蟠龙凯林建材F1800-ZFH | 重庆市梁平区蟠龙凯林建材 | 107.798951 | 30.608525 | 蟠龙镇 |
| 108 | 移动 | 5G | 梁平七桥水库-700M | 重庆市梁平区屏锦镇山溪村3组 | 107.531666 | 30.614444 | 屏锦镇 |
| 109 | 移动 | 5G | 梁平屏锦邮政-700M | 重庆市梁平区屏锦镇屏山街 | 107.541388 | 30.596389 | 屏锦镇 |
| 110 | 移动 | 5G | 梁平李家刷坊-700M | 重庆市梁平区屏锦镇成才修理厂背后山坡上 | 107.551214 | 30.617047 | 屏锦镇 |
| 111 | 联通 | 5G | 梁平屏锦邮政 | 重庆市梁平区屏锦场镇兴平社区屏山街91号 | 107.541389 | 30.596389 | 屏锦镇 |
| 112 | 联通 | 5G | 梁平屏锦中街 | 重庆市梁平区屏锦中街居民房6楼楼顶 | 107.539627 | 30.589796 | 屏锦镇 |
| 113 | 联通 | 5G | 梁平七桥客运站 | 重庆市梁平区屏锦镇明月路200号交警队楼顶 | 107.552619 | 30.612071 | 屏锦镇 |
| 114 | 联通 | 5G | 梁平屏锦中心街道 | 重庆市梁平区七桥镇政府楼顶上 | 107.547197 | 30.612672 | 屏锦镇 |
| 115 | 联通 | 5G | 梁平七桥 | 重庆市梁平区电信屏锦支局10F天面 | 107.544004 | 30.605599 | 屏锦镇 |
| 116 | 联通 | 5G | 梁平云屏路 | 重庆市梁平区屏锦镇云屏路福韵豪庭楼顶 | 107.543667 | 30.593387 | 屏锦镇 |
| 117 | 移动 | 4G | 梁平屏锦四方村7组-ZFH | 重庆市梁平区屏锦镇桂湾村6组47号后面山坡 | 107.587164 | 30.588016 | 屏锦镇 |
| 118 | 移动 | 5G | 梁平七星场镇-700M | 重庆市梁平区七星场镇 | 107.481798 | 30.681723 | 七星镇 |
| 119 | 移动 | 5G | 梁平曲水邮政-700M | 重庆市梁平区曲水乡政府宿舍8F天面 | 108.04773 | 30.69722 | 曲水镇 |
| 120 | 移动 | 5G | 梁平仁贤-700M | 重庆市梁平区仁贤镇敬老院5F天面 | 107.686428 | 30.661919 | 仁贤街道 |
| 121 | 联通 | 5G | 梁平验塘 | 重庆市梁平区仁贤镇G318与梁忠高速交叉口右侧 | 107.645501 | 30.660653 | 仁贤街道 |
| 122 | 联通 | 5G | 梁平公路服务区 | 重庆市梁平区仁贤镇凉水村03组公路服务区楼顶 | 107.715924 | 30.663244 | 仁贤街道 |
| 123 | 联通 | 5G | 梁平仁贤场口 | 重庆市梁平区仁贤镇五一岔路口 | 107.691758 | 30.664531 | 仁贤街道 |
| 124 | 联通 | 5G | 梁平仁贤 | 重庆市梁平区仁贤镇仁贤街道后面机房 | 107.679166 | 30.659444 | 仁贤街道 |
| 125 | 联通 | 5G | 梁平仁贤岔路口 | 重庆市梁平区仁贤镇五一街2组 | 107.671041 | 30.658314 | 仁贤街道 |
| 126 | 移动 | 5G | 梁平石安街道-700M | 重庆市梁平区石安镇镇石安街道15号 | 107.974444 | 30.603889 | 石安镇 |
| 127 | 移动 | 5G | 梁平铁门-700M | 重庆市梁平区铁门镇老政府对面山坡 | 107.706944 | 30.501111 | 铁门镇 |
| 128 | 联通 | 5G | 梁平铁门服务区 | 重庆市梁平区铁门镇铁门村铁门服务区后面山顶 | 107.728333 | 30.526389 | 铁门镇 |
| 129 | 移动 | 5G | 梁平文化镇-700M | 重庆市梁平区文化镇秦家果园坡 | 107.768888 | 30.813889 | 文化镇 |
| 130 | 移动 | 5G | 梁平新盛政府-700M | 重庆市梁平区新盛镇政府5楼 | 107.724722 | 30.846111 | 新盛镇 |
| 131 | 联通 | 5G | 梁平新盛 | 重庆市梁平区新盛镇政府5楼 | 107.723111 | 30.843611 | 新盛镇 |
| 132 | 联通 | 5G | 梁平联盟 | 重庆市梁平区新盛电信局内部小院30m角钢塔 | 107.727961 | 30.846704 | 新盛镇 |
| 133 | 联通 | 5G | 梁平新盛黄桷小区 | 重庆市梁平区新盛镇黄果小区旁 | 107.725989 | 30.842021 | 新盛镇 |
| 134 | 联通 | 5G | 梁平新盛场口 | 重庆市梁平区新盛镇北街141号 | 107.719981 | 30.839641 | 新盛镇 |
| 135 | 移动 | 5G | 梁平城北-700M | 重庆市梁平区星桥镇合井村2组 | 107.783888 | 30.722222 | 星桥镇 |
| 136 | 移动 | 5G | 梁平荫平供电所-700M | 重庆市梁平区荫平镇荫平供电服务所5F天面 | 107.575067 | 30.541191 | 荫平镇 |
| 137 | 移动 | 4G | 梁平荫平街道F1800-ZFH | 重庆市梁平区荫平镇光华街77号6F顶 | 107.576776 | 30.541201 | 荫平镇 |
| 138 | 移动 | 5G | 梁平兴山-700M | 重庆市梁平区袁驿镇袁驿村3组王家堡 | 107.510556 | 30.738333 | 袁驿镇 |
| 139 | 移动 | 5G | 梁平云龙-700M | 重庆市梁平区云龙镇云龙中学后山坡移动铁塔 | 107.645601 | 30.523031 | 云龙镇 |
| 140 | 联通 | 5G | 梁平滑石寨水库 | 重庆市梁平区云龙镇滑石古寨大门LED屏背后 | 107.728633 | 30.590801 | 云龙镇 |
| 141 | 联通 | 5G | 梁平云龙场镇 | 重庆市梁平区云龙镇 | 107.638976 | 30.522761 | 云龙镇 |
| 142 | 联通 | 5G | 梁平云龙 | 重庆市梁平区云龙镇1组复龙村 | 107.646134 | 30.522839 | 云龙镇 |
| 143 | 移动 | 5G | 梁平竹山-700M | 重庆市梁平区竹山镇安丰村3组小山坡上竹林内 | 107.577693 | 30.715757 | 竹山镇 |
| 144 | 移动 | 5G | 梁平正直-700M | 重庆市梁平区竹山镇正直村03组 | 107.557222 | 30.695556 | 竹山镇 |
| 145 | 移动 | 5G | 梁平天心塘-700M | 重庆市梁平区竹山镇大塘村5组天星塘 | 107.589091 | 30.733858 | 竹山镇 |
| 146 | 移动 | 5G | 梁平三登坡-700M | 重庆市梁平区竹山镇三登坡 | 107.611804 | 30.745913 | 竹山镇 |
| 147 | 移动 | 5G | 梁平紫照-700M | 重庆市梁平区紫照乡青锋村紫照6组 | 107.933888 | 30.533889 | 紫照镇 |

注：因电信公司与联通公司5G基站共建共享，故联通公司完成1个5G基站建设相当于完成2个基站建设任务（联通1个、电信1个），合计165个。

附件2

梁平区2021年电信普遍服务4G基站建设统计表

| 序号 | 行政村区划编码 | 市 | 县 | 乡 | 行政村 | 建设数量 | 覆盖户数 | 覆盖常住人口数 | 支持方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500155112203 | 重庆市 | 梁平区 | 荫平镇 | 七斗村 | 2 | 22 | 88 | 生产作业区 |
| 2 | 500155121205 | 重庆市 | 梁平区 | 石安镇 | 翟溪村 | 2 | 20 | 60 | 生产作业区 |
| 3 | 500155001219 | 重庆市 | 梁平区 | 梁山街道 | 天鼓村 | 1 | 31 | 93 | 生产作业区 |
| 4 | 500155108211 | 重庆市 | 梁平区 | 福禄镇 | 陆坪村 | 1 | 21 | 84 | 较大人口规模聚居区 |
| 5 | 500155104207 | 重庆市 | 梁平区 | 屏锦镇 | 芋禾村 | 1 | 26 | 78 | 较大人口规模聚居区 |
| 6 | 500155113203 | 重庆市 | 梁平区 | 和林镇 | 爱国村 | 1 | 21 | 84 | 生产作业区 |
| 7 | 500155112205 | 重庆市 | 梁平区 | 荫平镇 | 双寨村 | 1 | 31 | 93 | 较大人口规模聚集区 |
| 8 | 500155104204 | 重庆市 | 梁平区 | 屏锦镇 | 楠木村 | 1 | 25 | 75 | 较大人口规模聚集区 |
| 9 | 500155201001 | 重庆市 | 梁平区 | 铁门乡 | 铁门社区 | 1 | 36 | 108 | 景区及交通要道沿线 |
| 10 | 500155130200 | 重庆市 | 梁平区 | 紫照乡 | 桂香村 | 1 | 18 | 72 | 较大人口规模聚居区 |
| 11 | 500155002208 | 重庆市 | 梁平区 | 双桂街道 | 响水村 | 1 | 25 | 75 | 较大人口规模聚集区 |
| 12 | 500155126204 | 重庆市 | 梁平区 | 星桥镇 | 大长村 | 1 | 26 | 78 | 较大人口规模聚集区 |
| 13 | 500155108212 | 重庆市 | 梁平区 | 福禄镇 | 九龙村 | 2 | 21 | 84 | 较大人口规模聚居区 |
| 14 | 500155108210 | 重庆市 | 梁平区 | 福禄镇 | 福山村 | 1 | 25 | 75 | 较大人口规模聚集区 |
| 15 | 500155116205 | 重庆市 | 梁平区 | 虎城镇 | 清河村 | 1 | 23 | 69 | 生产作业区 |
| 16 | 500155125207 | 重庆市 | 梁平区 | 蟠龙镇 | 扈槽村 | 1 | 25 | 75 | 生产作业区 |
| 17 | 500155110201 | 重庆市 | 梁平区 | 聚奎镇 | 海峰村 | 1 | 30 | 90 | 生产作业区 |
| 18 | 500155115205 | 重庆市 | 梁平区 | 碧山镇 | 龙桥村 | 1 | 22 | 70 | 生产作业区 |
| 19 | 500155116207 | 重庆市 | 梁平区 | 虎城镇 | 水口村 | 1 | 25 | 75 | 较大人口规模聚居区 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 22 | 473 | 1526 |  |

注：最终建设清单以市通信管理局批复为准。

附件3

梁平区2021年电信普遍服务北斗授时功能改造实施清单

| 序号 | 行政村区划编码 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 行政村 | 基站名称 | 所属运营商 | 试点批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500155104209 | 重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 屏锦镇 | 竹海村 | 梁平百里竹海廖家垭口 | 电信 | 第六批 |
| 2 | 500155122206 | 重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 柏家镇 | 桂花村 | 梁平柏家桂花尖山 | 电信 | 第六批 |
| 3 | 500155122202 | 重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 柏家镇 | 龙峰村 | 梁平柏家龙峰五组 | 电信 | 第六批 |
| 4 | 500155115206 | 重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 碧山镇 | 川主村 | 梁平碧山川主小寨子 | 电信 | 第六批 |
| 5 | 500155115001 | 重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 碧山镇 | 黄桥社区 | 梁平碧山黄桥堰塘湾 | 电信 | 第六批 |
| 6 | 500155115205 | 重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 碧山镇 | 龙桥村 | 梁平碧山龙桥铜板桥 | 电信 | 第六批 |
| 7 | 500155123208 | 重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 大观镇 | 大观村 | 梁平大观滴水岩 | 电信 | 第六批 |
| 8 | 500155123203 | 重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 大观镇 | 梅花村 | 梁平大观梅花六斗坡 | 电信 | 第六批 |
| 9 | 500155123002 | 重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 大观镇 | 千福社区 | 梁平大观千福三叉河 | 电信 | 第六批 |
| 10 | 500155108208 | 重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 福禄镇 | 乐园村 | 梁平福禄中乐路口 | 电信 | 第六批 |
| 11 | 500155108209 | 重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 福禄镇 | 紫龙村 | 梁平福禄紫龙拦垭 | 电信 | 第六批 |
| 12 | 500155129202 | 重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 复平镇 | 安平村 | 梁平复平安平1组 | 电信 | 第六批 |
| 13 | 500155116208 | 重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 虎城镇 | 波漩村 | 梁平虎城波漩余家寨 | 电信 | 第六批 |
| 14 | 500155116207 | 重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 虎城镇 | 水口村 | 梁平虎城水口铜鼓坝 | 电信 | 第六批 |
| 15 | 500155116206 | 重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 虎城镇 | 桐子村 | 梁平虎城桐子药圣坝 | 电信 | 第六批 |
| 16 | 500155114213 | 重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 回龙镇 | 红星村 | 梁平回龙红星磨子沟 | 电信 | 第六批 |
| 17 | 500155114205 | 重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 回龙镇 | 清平村 | 梁平回龙清平分水冲 | 电信 | 第六批 |
| 18 | 500155114200 | 重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 回龙镇 | 回龙村 | 梁平回龙四合 | 电信 | 第六批 |
| 19 | 500155114002 | 重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 回龙镇 | 杨柳社区 | 梁平回龙杨柳村4组 | 电信 | 第六批 |
| 20 | 500155111205 | 重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 明达镇 | 朝阳村 | 梁平明达朝阳太白顶 | 电信 | 第六批 |
| 21 | 500155127200 | 重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 曲水镇 | 龙山村 | 梁平曲水龙山杉木 | 电信 | 第六批 |
| 22 | 500155119204 | 重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 文化镇 | 和平村 | 梁平文化和平唐家寨 | 电信 | 第六批 |
| 23 | 500155119207 | 重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 文化镇 | 三寨村 | 梁平文化三寨菱角岩 | 电信 | 第六批 |
| 24 | 500155116211 | 重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 虎城镇 | 大荣村 | 梁平小峨眉张家洞 | 电信 | 第六批 |
| 25 | 500155107208 | 重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 新盛镇 | 金刚村 | 梁平新盛金刚黄龙 | 电信 | 第六批 |
| 26 | 500155107002 | 重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 新盛镇 | 乐都社区 | 梁平新盛乐都红庙 | 电信 | 第六批 |
| 27 | 500155107204 | 重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 新盛镇 | 三河村 | 梁平新盛三河马云 | 电信 | 第六批 |
| 28 | 500155107210 | 重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 新盛镇 | 五福村 | 梁平新盛五福柏树岩 | 电信 | 第六批 |
| 29 | 500155126204 | 重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 星桥镇 | 大长村 | 梁平星桥大长生基湾 | 电信 | 第六批 |
| 30 | 500155106206 | 重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 袁驿镇 | 民主村 | 梁平袁驿民主谷家岩 | 电信 | 第六批 |
| 31 | 500155115206 | 重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 碧山镇 | 川主村 | 梁平碧山川主3组 | 电信 | 第六批 |
| 32 | 500155123203 | 重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 大观镇 | 梅花村 | 梁平大观梅花淹山沟 | 电信 | 第六批 |

注：最终实施清单以市通信管理局批复为准。

重庆市梁平区人民政府办公室             2021年6月25日印发