梁平府办发〔2021〕66号

重庆市梁平区人民政府办公室

关于贯彻落实《重庆市“十四五”规划纲要

重大项目清单任务分解表》的通知

各乡镇人民政府（街道办事处），区政府各部门，有关单位：

为深化重大项目“五年储备、三年滚动、年度实施”的推进机制，进一步发挥重大项目对“十四五”规划落地的支撑作用，经区政府同意，现就梁平区贯彻落实《重庆市“十四五”规划纲要重大项目清单任务分解表》（以下简称任务分解表）有关事项通知如下：

一、抓好任务落地，积极向上对接

各责任单位要根据承接的项目，制定五年工作计划，分解细化关键节点的工作安排，打表推进；要与区级专项规划衔接，将承接任务的项目纳入对应的专项规划中；要加强向市级部门汇报衔接，特别是对体现为“项目包”的重大项目，认真策划、主动申报，力争更多具体项目的份额和投资。

二、抓实项目储备，积极开展前期

各责任单位对承接任务的62个项目，要纳入政府投资三年滚动规划，压茬推进；要按照《关于加快市级政府投资项目前期工作的通知》（渝府办发〔2021〕118号）要求，加快开展前期工作，区规划自然资源局、区生态环境局、区林业局等部门同步做好要素保障。

三、抓好建设管理，完成年度任务

各责任单位对于任务分解表中的在建项目，要加快项目进度，对计划本年内开工的重大项目，要及时调整纳入年中重点建设项目调整清单；对已经开展前期工作、计划次年开工的，要及时申报纳入年度重大前期项目名单。

四、强化任务督导，保障顺利实施

区级有关部门要以《任务分解表》（详见附件）中的项目为龙头，带动我区“十四五”重大项目有序实施，促进有效投资平稳增长。区政府督查室、区发展改革委、区审计局将持续推动投资、督查、审计“三合一”工作机制落实，及时研究解决难点卡点问题，限时督办、审计。同时，区发展改革委将会同各行业主管部门、项目责任单位，及时对任务分解表中重大项目实施情况进行评价。

附件：重庆市“十四五”规划纲要重大项目清单任务分解表

重庆市梁平区人民政府办公室

2021年9月3日

（此件公开发布）

附件

梁平区贯彻落实《重庆市“十四五”规划纲要重大项目清单》任务分解表

| 序号 | 项目名称 | 全市主要建设内容及规模 | 梁平建设任务 | “十四五” 建设目标 | 当前进度 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（共62个） |
| 一、科技创新（共6个） |
| 1 | 农业领域国家重点实验室 | 建设重庆市药物种植研究所改扩建项目、5G+智慧农业创新实验室。 | 积极争取“5G+智慧农业创新实验室”相关项目在梁平建设。 | 计划新开工 | 衔接、争取 | 区农业农村委 |
| 2 | 国家区域畜禽种业创新中心 | 建设完善畜禽种业创业创新四大功能平台体系。 | 争取“国家区域畜禽种业创新四大功能平台体系”相关项目在梁平建设。 | 计划新开工 | 衔接、争取 | 区农业农村委 |
| 3 | 丘陵山区智能农机装备创新研发平台 | 依托重庆市农机化中试基地现有条件，建设“山地农机人工智能实验室”“山地智能农机装备研发中心”“丘陵山区无人农场”等，推进我市农业装备转型升级，助力乡村振兴。 | 积极争取“山地农机人工智能实验室”“山地智能农机装备研发中心”“丘陵山区无人农场”等相关项目在梁平建设。 | 计划新开工 | 衔接、争取 | 区农业农村委 区科技局 |
| 4 | 重庆市国家重点区域畜禽基因库 | 建设重庆市国家重点区域畜禽基因库，对畜禽进行活体和遗传材料保存保护。 | 积极争取“畜禽基因库，对畜禽进行活体和遗传材料保存保护”相关项目在梁平建设。 | 计划新开工 | 衔接、争取 | 区农业农村委 |
| 5 | 农业人工智能技术创新中心 | 重点打造“三个实验室两个车间一个基地”，即建设农业感知智能实验室、农业大数据处理决策实验室、农业机器人研究实验室、农业人工智能装备中试车间、农业人工智能装备总装检测车间和一个农业人工智能装备实训基地。 | 积极争取“三个实验室两个车间一个基地，即建设农业感知智能实验室、农业大数据处理决策实验室、农业机器人研究实验室、农业人工智能装备中试车间、农业人工智能装备总装检测车间和一个农业人工智能装备实训基地”相关项目在梁平建设。 | 计划新开工 | 衔接、争取 | 区农业农村委 |
| 6 | 国家现代农业产业科技创新中心 | 打造集试验示范、成果转化、产业孵化、休闲体验等功能于一体的创新中心。 | 积极争取“集试验示范、成果转化、产业孵化、休闲体验等功能于一体的创新中心”相关项目在梁平建设。 | 计划新开工 | 衔接、争取 | 区农业农村委 |
| 二、基础设施（共16个） |
| 1 | 达（开）万铁路扩能改造 | 国铁I级，双线，全长158公里，重庆境内长85公里。 | 配合市发展改革委推进前期工作。 | 前期论证，及时开工 | 预可研待审批 | 区发展改革委 |
| 2 | 梁忠石货运铁路 | 国铁I级，双线，全长65公里，重庆境内长65公里。 | 前期论证。 | 前期论证 | 正在由忠县牵头开展预可研 | 区交通局 |
| 3 | 梁平至开江高速公路 | 路线全长约45公里。 | 路基路面桥梁及附属设施，梁平段总长45公里（起止）。 | 计划新开工 | 前期工作基本完成，两个总包部拌合站、钢筋房基本建设完成，已具备开工条件。 | 区交通局 |
| 4 | 梁平至开州高速公路 | 路线全长95公里。 | 路基路面桥梁及附属设施，梁平段总长33.6公里（起止）。 | 计划新开工 | 由开州区牵头前期工作，已取得可研及用地预审批复，完成“两评一案”送审稿、初设评审等工作。 | 区交通局 |
| 5 | 渝宜高速公路长寿至梁平段加宽 | 路线全长约97公里 | 配合市交通局推进项目实施。 | 计划新开工 |  | 区交通局 |
| 6 | 梁平至忠县至石柱高速公路 | 路线全长约150公里。 | 路基路面桥梁及附属设施，总长50公里。（起止）、按双向四车道建设。 | 前期论证 | 由忠县交通局牵头推进前期工作，目前正在与市交通局交接可研编制工作，拟开展南华山水文调查。 | 区交通局 |
| 7 | 长垫梁铁路 | 国铁I级，双线，全长130公里，重庆境内长130公里。 | 与长寿区、垫江县一同配合市发改委做好相关工作。 | 前期论证，及时开工 | 已完成预可研，拟向市政府汇报。 | 区交通局 |
| 8 | 页岩气及天然气勘探开发 | 实施涪陵、南川、綦江、武隆、梁平等片区页岩气勘探开发项目，以及潼南—合川、开州罗家寨天然气稳产增能项目，新增产能约247亿立方米/年。 | 中石化兴隆气田长兴组气藏开发项目，利用老井1口、新钻井1口，新建集气站2座、净化站1座、计量清管站1座、倒班点1座，集输管线16km。实现产能1.0亿立方米/年。 | 力争2022年底建成投入使用 | 正在进行钻前工程，包括平场、生产道路铺设，完成率45%。 | 区发展改革委 |
|  |  |  | 中石油云安012-X16井地面集输工程，建设云安012-X16井无人值守站1座（梁平境内）并扩建下游云安012-1井站1座（万州境内）、集输管道16.5km（梁平境内约3.5km）和线路阀室1座。 | 力争2021年底建成投入使用 | 项目管道铺设已完成38%，预计8月开始进行井场建设；管线征地问题已达成口头协议，户主同意搬迁，曲水镇政府在为拆迁户主找宅基地修房，待赔偿款达成协议、房屋修建好后立刻搬迁。 | 区发展改革委 |
| 9 | 沙坪场储气库 | 设计库容247亿立方米，日最大注气量4000万立方米，日最大采气调峰量8000—10000万立方米。包括多个集注站及相关天然气管网建设。 | 配合开展前期论证。 | 启动前期论证 | 据重庆气矿副总介绍，该储气库经济投入风险大，经济效益不高，中石油完成前期评价后不再作为经营性储气库，若国家层面作为战略储气库，再开展前期工作。 | 区发展改革委 |
| 10 | 梁平龙象寺水库 | 中型水库，总库容3263万立方米。 | 工程位于梁平区复平镇、合兴街道。是一座以城区供水为主，兼有农业灌溉、农村供水等综合利用功能的Ⅲ等中型水利工程，主要由枢纽工程、城区供水工程和灌区输水工程三部分组成，坝型为埋石砼重力坝，最大坝高60m。总库容3263万m3。建设工期34个月。 | 完工 | 1.枢纽工程：上坝道路及临时施工道路开挖成型可基本满足施工通车；完成枢纽工程施工营地建设；正开展上坝道路及管理房边坡支护、大坝左右岸边岸坡及坝基土石开挖等；2.复建公路工程：开展桥面附属工程的建设，已完成总工程的97%。 | 区水利局 |
| 11 | 梁平银河桥水库 | 中型水库，总库容1043万立方米。 | 工程位于梁平区蟠龙镇银河村，是一座具有场镇及工业园区供水、灌溉及农村人畜用水等综合功能的Ⅲ等中型水利工程，主要由枢纽工程、供水工程和灌区输水工程三部分组成，坝型为埋石砼重力坝，最大坝高 55.0mm，总库容1043万m3。建设工期34个月。 | 前期论证，及时开工 | 已完成可行性研究报告技术审查，正在开展土地预审工作。 | 区水利局 |
| 12 | 新（扩）建城市大型水厂 | 新（改）扩建城市大型水厂49座 | 盐井河水厂扩建工程，二期4.5万m3/d。新建输水管网28.6Km；建设年限：2023-2025。 | 完工 | 争取资金 | 区城市管理局 |
|  |  |  | 梁平区智慧水务系统，购买数采仪、无线网络、水质水压表等在线监测设备实时感知城市供水系统的运行状态，实现管网运行数据自动采集和运行调度，对水质、流量、压力等指标进行动态观测建设年限：2023-2025。 | 完工 | 争取资金 |  |
| 13 | 新（改）建城市供水管网 | 新改建城市供水管网2300公里。 | 新建一环路配水管网，为DN200~DN600球墨铸铁管及D219x6~D426x8钢管，管道全长共16.2km；建设年限：2022-2025。 | 完工 | 争取资金 | 区城市管理局 |
|  |  |  | 改造老旧二次供水设备、设施约40套；建设年限：2023-2025。 | 完工 | 已完成初步设计批复，无资金。 |  |
|  |  |  | 改造、维修、提档升级老旧小区一户一表约40000户相关的入户管道、表计、安装集抄系统等设备；建设年限：2023-2025。 | 完工 | 已完成可研批复，无资金。 |  |
|  |  |  | 新建智慧小镇配水管网为DN200~DN400球墨铸铁管道全长共15.8km；建设年限：2022-2025。 | 完工 | 争取资金 |  |
|  |  |  | 蓼叶水库环境及设施整治、供水水厂生产设施、设备升级改造。建设年限：2023-2025。 | 完工 | 争取资金 |  |
| 14 | 5G基础网络 | 建设5G基站15万个。 | 十四五梁平建设5G基站2000个。 | 完工 | 目前已建成722个5G基站。 | 区经济信息委 |
| 15 | 千兆光纤基础网络 | 千兆光纤覆盖42万户。 | 十四五期间千兆光纤覆盖6000户。 | 完工 | 目前千兆光纤已覆盖500户。 | 区经济信息委 |
| 16 | 大型云计算和边缘计算数据中心 | 强化两江水土、长寿云计算中心和巴南腾龙5G产业园核心承载力，加快建设同城双活、同城灾备、异地灾备等数据中心。 | 按照市大数据发展局的统一安排，协同推进同城双活、同城灾备、异地灾备等数据中心建设。 | 计划新开工 | 配合市大数据发展局开展前期调研摸底。 | 区大数据发展局 |
| 三、现代产业（共3个） |
| 1 | 城乡配送网络建设 | 加快区县、乡镇、村物流服务网络建设，建设若干个资源共享、干线运输与城乡配送有效衔接的分拨中心和公共配送中心，建设500个以上城市末端取送点、农村乡镇和村级快递物流服务站，打造“一点多能、一网多用、深度融合”的城乡配送服务网络。 | 整合物流配送资源，布局乡镇配送分拨中心、村社末端取送点，进一步完善城乡配送服务网络。 | 计划新开工 | 成立日用品共同配送联盟，优化城乡日用品配送体系。布局镇级电商孵化中心9个、村社级电商物流站点170余个，提升电商物流配送效率。 | 区商务委 |
| 2 | 市级物流网络节点工程 | 支持黔江、合川、永川、南川、綦江—万盛、大足、铜梁、潼南、荣昌、武隆、丰都、垫江、忠县、云阳、巫山等区县建设物流枢纽园区。 | 以亿联天华电商物流园为基础，建设梁平物流枢纽园区。 | 完工 | 正在推进。天华电商物流园区规划占地360亩，已建成建筑面积2.3万平方米，已有多家物流快递企业入驻。 | 区商务委 |
| 3 | 冷链物流服务网络建设工程 | 建成5个一级节点、20个二级节点、N个三级节点网络体系，实现即产即冷，满足城市居民2公里以内、农村居民5公里以内采购冷鲜食品商品需求。 | 以市场需求为导向，适时引进专业冷链建设及运营企业，建成标准化、规模化的冷链物流配送中心。 | 计划新开工 | 前期工作 | 区商务委 |
| 四、城市提升（共5个） |
| 1 | 长寿至垫江至梁平快速连接道 | 起于长寿八颗接两江新区至长寿快速路，经垫江，止于梁平仁贤，设计速度80公里/小时，全长约115公里。 | 新改建一级公路30公里。 | 前期论证，及时开工 | 市交通局牵头完成初步线路方案，待审定。 | 区交通局 |
| 2 | 老旧小区改造 | 实施1亿平方米改造。 | 2021年-2025年梁山街道、双桂街道、合兴街道、仁贤街道实施老旧小区改造共95万平方米。 | 计划新开工 | 衔接、争取 | 区住房城乡建委 |
| 3 | 海绵城市 | 城市建成区45%以上面积达到海绵城市建设要求。 | 2021年-2025年完成城市建成区45%的面积达到海绵城市建设。 | 完工 | 已完成20%海绵城市建设任务，建成4Km²海绵城市建设。 | 区住房城乡建委 |
| 4 | “道路平整”专项行动 | 整治中心城区道路路面500万平方米。 | 2021-2025年整治城区道路路面约1.5万平方米。 | 计划新开工 | 已完成2800平方米道路整治。 | 区城市管理局 |
| 5 | “人行道完善提升”专项行动 | 提升人行道2500公里。 | 2023-2025年完善一环路人行道及修补提升人行道约7.5公里。 | 计划新开工 | 已完成0.4公里人行道提升。 | 区城市管理局 |
| 五、乡村振兴（共17个） |
| 1 | “四好农村路”建设 | 新改建“四好农村路”1.5万公里。 | 新改建农村公路800公里。 | 完工 | 已下达农村公路建设计划70公里，已完工6公里。 | 区交通局 |
| 2 | 千年良田 | 每年建设100万亩高标准农田（包括新建及改造提升）。 | 每年建设8.4万亩高标准农田（包括新建及改造提升）。 | 计划新开工 | 立项、规划设计 | 区农业农村委 |
| 3 | 农村生活污水治理 | 梯次推进农村常住人口200户或500人以上聚居点污水治理。 | 新建村级污水处理厂（站）25个，雨污管网150公里，巩固提升跨界流域水环境综合治理成果。 | 完工 | 已开工 | 区生态环境局 |
| 4 | 农村厕所革命 | 改造农村户厕50万户，建设农村公厕1000座。 | 每年改造农村户厕4000户，建设农村公厕25座。 | 计划新开工 | 立项、规划设计 | 区农业农村委 |
| 5 | 乡村文化建设 | 建设100个乡村文化示范乡镇和1000个乡村文化示范村，实施30个传统村落保护发展项目。 | 完成上级部门安排和布置的乡村文化建设任务，积极争取1个传统村落保护发展项目通过竞争性评审。 | 计划新开工 | 衔接、争取 | 区住房城乡建委 区文化旅游委 |
| 6 | 现代农业产业园 | 创建2个国家级现代农业产业园，打造30个市级现代农业产业园，培育50个以上区县级现代农业产业园。 | 积极申报创建1个国家级现代农业产业园，打造1个市级现代农业产业园，培育1个区级现代农业产业园。 | 计划新开工 | 立项、规划设计 | 区农业农村委 |
| 7 | 以工代赈 | 支持农村地区建设基本农田、农田水利、乡村道路、小流域治理、片区综合开发、村容村貌整治等。 | 建设农村四号公路300公里，开展村级水厂农村饮水工程维修养护、左柏水库环库公路硬化、国家水土保持、新盛镇金刚村产业转型升级、林业草原基础设施建设等工程建设。 | 完工 | 2021年项目清单以报送市级，目前部分项目已开工。 | 区发展改革委 |
| 8 | 国际农产品加工产业园 | 总建筑面积200万平方米，分3期建成。 | 在区工业园区建设1个100亿级绿色食品（农产品）加工产业园。 | 计划新开工 | 立项、规划设计 | 区农业农村委 |
| 9 | 标准化优势农作物良种生产基地 | 新建或改造标准化优势农作物良种生产基地5万亩。 | 新建和改造标准化水稻制种基地2万亩、玉米制种基地1万亩。 | 计划新开工 | 衔接、争取 | 区农业农村委 |
| 10 | 高代次种畜禽场 | 建设“高代次种场供种能力提升建设项目”（生猪、草食牲畜、蜂、家禽等49个场）和“渝州白鹅培育与扩繁良种工程”。 | 积极争取生猪、草食牲畜、蜂、家禽等高代次种畜禽场相关项目在梁平建设。 | 计划新开工 | 衔接、争取 | 区农业农村委 |
| 11 | 农产品质量安全追溯体系建设工程 | 优化重庆市农产品质量安全追溯综合管理信息平台建设与管理，建设可信信息平台，推进新增2500个追溯点建设。 | 优化梁平区农产品质量安全追溯综合管理信息平台建设与管理，建设可信信息平台，推进新增50个追溯点建设。 | 计划新开工 | 衔接、争取 | 区农业农村委 |
| 12 | 双城经济圈乡村经济云服务发展中心 | 新建重庆市农业农村大数据中心，市级农业产业智能化指挥调度中心，升级打造全市农业农村大数据统一平台。 | 新建梁平区农业农村大数据中心，区级农业产业智能化指挥调度中心，对接全市农业农村大数据统一平台。 | 计划新开工 | 衔接、争取 | 区农业农村委 |
| 13 | 县域城镇社区环境智慧监测预警及监管技术平台 | 建设农村人居环境智能监测平台，包含改厕、垃圾分类回收、污水处理等3个模块。 | 积极争取“农村人居环境智能监测平台，包含改厕、垃圾分类回收、污水处理等3个模块”相关项目在梁平建设。 | 计划新开工 | 衔接、争取 | 区农业农村委 |
| 14 | 农业种质资源保护与利用 | 建设农作物种质资源保护与利用基地、食用菌种质资源保护与利用基地、国家种质资源中药材库、畜禽种质资源保护与利用分站、长江上游种质创制大科学装置，对我市农作物种质资源进行保护和利用。 | 积极争取“建设农作物种质资源保护与利用基地、食用菌种质资源保护与利用基地、国家种质资源中药材库、畜禽种质资源保护与利用分站、长江上游种质创制大科学装置，对我市农作物种质资源进行保护和利用”相关项目在梁平建设。 | 计划新开工 | 衔接、争取 | 区农业农村委 |
| 15 | 农业种质资源库 | 建设国家级和市级农作物种质资源圃（库）18个、国家级和市级畜禽遗传资源保护场（区）29个、市级微生物保护库5个。建设水产种质资源库和长江上游珍稀特有鱼类博物馆。 | 积极争取“国家级和市级农作物种质资源圃（库）、国家级和市级畜禽遗传资源保护场（区）、市级微生物保护库”相关项目在梁平建设。 | 计划新开工 | 衔接、争取 | 区农业农村委 |
| 16 | 良种繁育基地 | 建设重庆市南繁南鉴基地、太空水稻试验示范基地、农业微生物供种能力提升项目等一批国家级（区域性）、市级区域性良种繁育基地。 | 积极争取“太空水稻试验示范基地、农业微生物供种能力提升项目等一批国家级（区域性）、市级区域性良种繁育基地”相关项目在梁平建设。 | 计划新开工 | 衔接、争取 | 区农业农村委 |
| 17 | 粮食质量安全检验和质量风险监测 | 建设国家农作物品种区域试验站、市级农作物品种区域试验站、重庆市薯类作物种薯（苗）质量检验测试基地、重庆市农作物种子质量分子检测站、重庆市农作物种子质量检测分站（5个）。 | 积极争取“国家农作物品种区域试验站、市级农作物品种区域试验站、重庆市农作物种子质量分子检测站、重庆市农作物种子质量检测分站”相关项目在梁平建设。 | 计划新开工 | 衔接、争取 | 区农业农村委 |
| 六、文化发展（共1个） |
| 1 | 巴蜀非遗文化产业园 | 建设赤牛城宋（元）蒙文化遗址公园、都梁大剧院、三峡竹博园、巴蜀水利博物馆、数字大厦、青年梦工厂。 | 建设赤牛城宋（元）蒙文化遗址公园、都梁大剧院、三峡竹博园、巴蜀水利博物馆、数字大厦、青年梦工厂。 | 计划新开工 | 赤牛城宋（元）蒙文化遗址公园已完成一期考古调查发掘，正在开展二期考古调查工作。都梁大剧院正在办理用地规划许可证、预算和财评等前期工作，预计2021年10月正式动工。三峡竹博园已建成投用；巴蜀水利博物馆（巴蜀水情馆）主体已完工，正进行馆内布展。数字大厦正进行预算财评等前期工作，预计2021年9月正式动工。青年梦工厂已于2021年7月启动建设，D区广场部分清表已完成，正修筑施工便道。 | 双桂新城管委会 区文化旅游委 区林业局 |
| 七、生态保护与修复（共9个） |
| 1 | 铜钵河流域水环境综合治理 | 对铜钵河支流七星河、平滩河、袁驿河进行综合治理，包括河道护岸工程、植草护坡、植物隔离带、河道清淤疏浚等。 | 建设袁驿河袁驿场镇段生态隔离带工程19.45亩，袁驿河袁驿场镇段河岸滩涂自然湿地工程12800平方米，构建袁驿镇袁驿污水处理厂尾水湿地工程1916平方米。 | 计划新开工 | 未开工（包括立项、可研、初步设计、招投标等） | 区生态环境局 |
| 2 | 森林质量精准提升 | 完成森林提升200万亩。 | 完成上级部门安排和布置的任务。 | 完工 | 衔接、争取 | 区林业局 |
| 3 | 储备林基地 | 建设储备林330万亩。 | 投资15亿元，在梁平建设国家储备林基地50万亩，包含新造林5万亩、大径材培育30万亩、竹林改培15万亩。 | 完工 | 梁平已完成林地收储18.25万亩（其中流转集体林地16.19万亩，入股国有林地2.06万亩）；完成各项建设任务6.08万亩（其中新造林1.28万亩、森林抚育0.5万亩、现有林改培4.3万亩）；项目累计完成投资4.89亿元，完成进度32.6%。 | 区林业局 |
| 4 | 森林草原防火能力提升工程 | 建设“天空地”一体化火情监测预警系统、智能防火卡口系统、林下红外线自动报警系统、林区“以水灭火”保障系统、林火阻隔系统等五大系统。 | 完成上级部门安排和布置的任务。 | 完工 | 衔接、争取 | 区林业局 |
| 5 | 自然保护地建设及野生动植物保护工程 | 新建或改造现有房屋建设50个左右自然科普教育基地，配置必要的科普教育设施、设备。完善自然保护地人类活动问题监管平台，建设珍稀濒危野生植物扩繁基地10处、陆生野生动物收容救护站和疫源疫病监测站（点）20个、重点保护野生动植物种质资源库3个，开展区域野生动植物种群栖息地恢复试点等。 | 完成上级部门安排和布置的任务。 | 完工 | 梁平双桂湖国家湿地公园已获得重庆市自然教育基地、重庆市科普基地、国家青少年自然教育绿色营地称号。 | 区林业局 |
| 6 | 重大林业有害生物防治工程 | 在三峡库区、秦巴山区、武陵山区等涉及区县实施松材线虫病等林业有害生物防治基础设施项目，构建松材线虫病等重大林业有害生物一体化监测体系，开展松树疫木安全处理后再利用试点。 | 在2021年-2023年期间开展2万亩松材线虫病除治试点并对松树疫木安全处理后再利用，总结试点经验。 | 完成试点并总结经验 | 试点工作已经国家林草局批复，正在编制实施方案和作业设计。 | 区林业局 |
| 7 | 重庆市梁平区生活垃圾焚烧发电及厨余垃圾处理项目 | 新（扩建）17个生活垃圾焚烧发电项目。 | 梁平区生活垃圾焚烧发电及厨余垃圾处理项目，处理能力400吨/天的生活垃圾焚烧发电厂，配套处理能力100吨/天的厨余垃圾处理车间（满足对餐厨垃圾、家庭厨余垃圾和其他厨余垃圾的处理要求）；建设地点为重庆市梁平区复平镇永和村9组，预计2022年12月底建成投入使用。 | 完工 | 该项目特许经营实施方案已通过区政府常务会审定。 | 区城市管理局 |
| 8 | 污水处理能力建设 | 新增污水处理能力120万吨以上。 | 2021年-2025年梁平城区污水处理厂扩能4.5万吨/天，乡镇污水处理厂扩能1万吨/天。 | 完工 | 正实施乡镇污水处理厂提标改造及扩能。 | 区住房城乡建委 |
| 9 | 新（改）建城市污水管网 | 改造建设污水管网5500公里。 | 2021年-2025年建设改造梁平城区污水管网400公里。 | 安工 | 截止到7月已完成梁平城区管网建设150公里。 | 区住房城乡建委 |
| 八、社会民生及社会治理（共5个） |
| 1 | 学前教育普惠优质发展计划 | 加大幼儿园新建力度，新增5万个学前教育学位，改扩建270个老旧小区配套幼儿园。 | 续建东城幼儿园、双桂幼儿园，新建都梁幼儿园；新建大河悦府、智慧小镇、观澜府、湖山云著、天誉、东城丽景6个小区配套幼儿园。 | 完工 | 东城幼儿园主体完成、双桂幼儿园主体施工，都梁幼儿园在前期论证；天誉幼儿园已建成移交，大河悦府、智慧小镇、观澜府、湖山云著、东城丽景5个小区配套幼儿园正在实施。 | 区教委 区规划自然资源局 区住房城乡建委 |
| 2 | 义务教育优质资源拓展 | 对1600所义务教育学校进行改扩建，加强农村建设周转宿舍、信息化基础设施等建设。 | 城区续建福德学校，新建都梁小学，扩建梁山小学、力帆小学、城西小学、紫竹小学、合兴小学、梁山初中、西大实中梁山校区、合兴初中、双桂初中，迁建龙滩小学；乡镇续建袁驿镇小第二校区、竹山镇小，扩建虎城镇小、回龙镇中、云龙中学；完善区教育信息中心入侵防御、数据库审计等网络安全设备，完成100所学校无线覆盖及IPV6访问支持，升级改造计算机教室103间，更新计算机4667台。建成16所智慧校园建设示范学校。 | 完工 | 城区福德学校处于主体施工中，启动了扩建双桂初中，迁建龙滩小学；新建都梁小学和改扩建梁山小学、力帆小学、城西小学、紫竹小学、合兴小学、梁山初中、西大实中梁山校区、合兴初中等项目在前期论证；乡镇袁驿镇小第二校区项目处于主体施工中、竹山镇小学生宿舍项目基本完成；启动了云龙中学学生宿舍项目；扩建虎城镇小、回龙镇中项目在前期论证。 | 区教委 |
| 3 | 普通高中发展促进计划 | 对全市50所普通高中进行改扩建。 | 新建都梁中学。 | 完工 | 正在前期论证。 | 区教委 |
| 4 | 高校分校区建设 | 支持重庆大学、西南大学、重庆交通大学、重庆工商学院、四川外国语大学、四川美术学院、重庆第二师范学院、重庆电子高等专科学校、重庆幼儿师范高等专科学校、重庆电子工业职业学院、重庆城市管理职业学院建设分校区。 | 扩建职教中心，引进市内外高职和应用型本科院校与梁平区共建产教融合、特色鲜明的二级学院或产业学院。 | 完工 | 完成平场、地勘等工序，目前1、2、3号楼进行首桩验收，4、5、6号楼正在钻桩。 | 园区公司 |
| 5 | 区县养老服务基础设施建设 | 新建乡镇养老服务中心431个，村级互助养老点2692个。 | 到2022年底，新建乡镇养老服务中心17个、村级互助养老点87个，建筑面积约17950平方米，乡镇养老服务中心设置服务接待区、生活照料区、文化娱乐区、康复理疗区、托养护理区等八大功能区，在村级互助养老点拓展完善日间照料、康复理疗、休闲娱乐、紧急救援等功能，统筹资源为辖区老人提供社区居家养老服务。 | 完工 | 2021年共9个乡镇养老服务中心、59个村级互助养老点建设任务。目前6个乡镇养老服务中心、59个村级互助养老点正在进行主体装修，3个乡镇养老服务中心正在施工建设。 | 区民政局 相关乡镇人民政府（街道办事处） |

重庆市梁平区人民政府办公室              2021年9月3日印发