重庆市梁平区人民政府办公室文件

梁平府办发〔2024〕23号

重庆市梁平区人民政府办公室

关于印发梁平区2024年重点民生实事工作

目标任务的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，区政府相关部门，有关单位：

《梁平区2024年重点民生实事工作目标任务》已经区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：1．梁平区2024年承接市级重点民生实事任务分解表

2．梁平区2024年区级重点民生实事任务分解表

重庆市梁平区人民政府办公室

2024年3月15日

（此件公开发布）

附件1

梁平区2024年承接市级重点民生实事任务分解表

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 2024年工作任务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城镇老旧小区改造和社区服务提升 | 区住房城乡建委 | 新开工改造城镇老旧小区11个、13.15万平方米。 |  |
| 2 | 建设城市公园 | 区城市管理局 区文化旅游委 | 对1个现状公园进行适老化和适儿化更新提质改造。改建2个体育公园。 |  |
| 3 | 地下“有限空间”安全监测整治 | 区城市管理局 | 完成20座化粪池安全监测系统安装。开展窨井盖专项整治，实现窨井盖问题“发现一个，整治一个”。 |  |
| 4 | 推进农村黑臭水体治理攻坚 | 区生态环境局 | 完成28条农村黑臭水体治理，清除黑臭水域面积3.3万平方米，成功创建农村黑臭水体清零区县。 |  |
| 5 | 实施农业社会化服务惠农工程 | 区农业农村委 | 聚焦服务小农户，建设片区农业社会化服务中心4个，用于粮食烘干、农机设备停放、粮食储存、农资储存等，开展农业社会化服务6.5万亩。 |  |
| 6 | 发展婴幼儿照护服务 | 区卫生健康委 区教委 | 新增托位558个，全区每千人口拥有 3 岁以下婴幼儿托位数达到 3.7 个，普惠托位占比达到40%。在满足学前教育普及的基础上，鼓励和支持有条件的幼儿园招收2—3岁幼儿。 |  |
| 7 | 推进义务教育阶段学生“双减”（减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担） | 区教委 区市场监管局 区公安局 | 义务教育阶段学校课后服务实现“5+2”全覆盖，全区参与教师0.6万人以上、学生6.2万人以上，对有课后服务需求的学生保持100%覆盖。 |  |
| 8 | 开展青少年心理健康教育 | 区教委 区民政局 区卫生健康委 | 持续在中小学开展青少年心理健康教育活动，每学年面向小学高年级、初中、高中、中等职业学校等学生至少开展1次心理健康测评。在全区各中小学开展70场心理健康专题巡讲，青少年心理健康核心知识知晓率达到80%以上。实施“童心相伴”困境留守儿童心理健康关爱服务项目，心理健康团辅覆盖300名困境儿童。在区精神卫生中心新开儿童青少年心理门诊。 |  |
| 9 | 开展残疾人关爱服务提升行动 | 区残联 | 新建“渝馨家园”3家。新增残疾人就业100人。完成困难重度残疾人家庭无障碍改造30户、残疾儿童康复救助90人以上、残疾人辅助器具适配500人次以上。 |  |
| 10 | 公益性殡葬服务设施建设 | 区民政局 | 建成屏锦镇、复平镇2个农村公益性公墓。 |  |

附件2

梁平区2024年区级重点民生实事任务分解表

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 2024年工作任务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通惠民工程 | 区交通局 | 新建农村公路50公里。新增农村公路安防护栏40公里。整治公路危桥5座。新增、优化公交线路3条。 |  |
| 2 | 职教中心新城校区项目 | 区教委 城发集团 | 续建职教中心新城校区，总建筑面积约16.5万平方米，新增108个教学班。 |  |
| 3 | 场镇功能提升项目 | 区住房城乡建委 | 对33个乡镇（街道）根据需要进行新（改）建场镇农贸市场、公厕、休闲广场、道路及人行道、路灯、停车场等公共基础设施提升。 |  |
| 4 | 农村电网改造工程 | 区经济信息委 | 改造农村电网高压线路39.6公里，低压线路213.2公里。 |  |
| 5 | 城市更新工程 | 区住房城乡建委 区城市管理局 | 建设片区三级污水管网1.5公里。实施街头绿地补缺提质项目2个，约10000平方米。建设口袋公园1个。城区车行道路面整治约2500平方米；户外直饮机功能提质6台；城市家具提质更新20套。 |  |
| 6 | 梁平区龙象寺水库龙滩小学迁建项目 | 区教委 | 续建梁平区龙象寺水库龙滩小学迁建工程，总建筑面积约4017平方米，新增6个教学班。 |  |
| 7 | 农业社会化服务中心建设 | 区农业农村委 | 建设片区农业社会化服务中心4个，总建筑面积8000平方米。 |  |
| 8 | 通信基站建设项目 | 区经济信息委 | 新建5G基站200个，普服基站29个。 |  |
| 9 | 厕所改造工程 | 区城市管理局 区农业农村委 | 新（改）建城区公厕5座。新（改）建农村卫生厕所1000户。 |  |
| 10 | 文化体育设施建设 | 区文化旅游委 | 新（改）建5个乡镇综合文化服务中心，总建筑面积约7000平方米。新建5个健身广场；新增30条全民健身路径。 |  |

重庆市梁平区人民政府办公室             2024年3月15日印发